ZAKRESY RZECZOWE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE STRATEGICZNE

**Objaśnienia:**

**P - przygotowanie**

**B - budowa**

**RF - rozliczenie finansowe**

**T - odszkodowania / wykupy**

|  |
| --- |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** |

|  |
| --- |
| ***REWALORYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/SK1.1/17** | | Nazwa zadania: | **Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej  w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | | **6 000 000 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *6 000 000 zł* | | | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KD\* | |  |  | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | *\* Zadanie realizowane przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (MIM), jako bezpośredniego Beneficjenta, któremu w 2016 r. zostało udzielone dofinansowanie na realizację Projektu pn. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki  i techniki, w ramach POIŚ 2014-2020. Gmina Miejska Kraków pokrywa jedynie wydatki w formie dotacji celowej udzielonej na lata 2017-2022 zgodnie z umową zawartą w 2017 r.* | | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Zakończenie pełnienia funkcji zarządzającego procesem inwestycyjnym i realizacji nadzorów. 2. Zawarcie umowy na wykonanie nowej wystawy stałej. 3. Zakończenie realizacji nowej wystawy stałej. 4. Zakup wyposażenia do wystawy stałej. 5. Zakończenie dofinansowywania przez GMK Projektu realizowanego przez Muzeum Inżynierii Miejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona realizacja nowej wystawy stałej wraz z nadzorami.  Zakupione wyposażenie do wystawy stałej.  Zakończone dofinansowywanie przez GMK Projektu realizowanego przez MIM. | | |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKÓW NA CELE KULTURALNE*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/SK2.2/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa budynku usługowego "Krakowskie Centrum Muzyki" przy  ul. Piastowskiej w Krakowie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **51 000 000 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *11 000 000 zł* | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* | *40 000 000 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |
| --- |
| **TRANSPORT** |

|  |
| --- |
| ***INWESTYCJE TRANSPORTOWE DOFINANSOWYWANE PRZEZ GMK*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST1.1/03** | | Nazwa zadania: | **Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7** (odc. węzeł „Kraków Bieżanów” - węzeł „Kraków Mistrzejowice”) | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 300 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2003 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK\* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII, XVII, XVIII | | |  |
| *\* Zadanie realizowane (przygotowanie i budowa) przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków w kosztach przygotowania inwestycji* *dla odcinka drogi na terenie Miasta Krakowa w wysokości 50% kosztów na podstawie Porozumienia z 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a GDDKiA w sprawie przygotowania i współpracy w finansowaniu odcinka planowanej drogi ekspresowej S7 na terenie Miasta Krakowa, tzw. „Trasy Nowohuckiej”.* | |  |
|  | |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Wykonanie badań archeologicznych na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa). 2. Kontynuowanie finansowania badań archeologicznych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wykonane badania archeologiczne na odcinku: węzeł „Igołomska” – Zesławice (na terenie Miasta Krakowa).  Kontynuowane finansowanie badań archeologicznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST8.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **8 000 000 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 – 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GK \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | *\* Zadanie realizowane przez Powiat Krakowski (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego).*  *Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartego w 2020 r. z Powiatem Krakowskim porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja,*  *ul. Powstańców w Krakowie, w trybie art. 19 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych wraz z planowanym aneksem oraz planowanej do zawarcia umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla części inwestycji leżącej poza granicami GMK.* | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu dla części inwestycji znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków. 2. Zakończenie wykonania robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 4. Wypłacenie dotacji na rzecz Powiatu Krakowskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończone roboty budowlane.  Wypłacona dotacja na rzecz Powiatu Krakowskiego. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA DRÓG*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST1.4/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **42 684 778 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *10 892 320 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane*  *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *23 220 745 zł*  *8 571 713 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV |   *\* Działania w zakresie przygotowania przedsięwzięcia realizowane przez Województwo Małopolskie (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie). Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków na podstawie zawartej w 2019 r. umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków dotyczącej wspólnej realizacji projektu.* | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane.  Zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST5.1/04** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **14 000 000 zł** | | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | | *5 000 zł* | | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | | *13 995 000 zł* | | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2004 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:   1. Zakończenie wykonania robót budowlanych. 2. Rozliczenie roszczeń Wykonawcy kontraktu. 3. Zakończenie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 4. Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 5. Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 6. Zawarcie umowy na wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych. 7. Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych. 8. Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie i wykonanie podstacji Cementownia. 9. Rozliczenie końcowe kontraktu. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończone: roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.  Rozliczone roszczenia Wykonawcy kontraktu. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST7.4/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** | | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **4 900 000 zł** | |  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI, XVII, XVIII | | |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Odcinek I – od skrzyżowania z ul. Bulwarową do styku z drogą ekspresową S7:   1. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji programowej. 2. Opracowanie koncepcji programowej. 3. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.   Odcinek II – od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta:   1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID.   Odcinek III - od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa:   1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2022 r.:** | | W zakresie odcinka I  Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.  W zakresie odcinka II i III  Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ZRID. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST7.7/07** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **94 254 695 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *20 000 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *74 254 695 zł* | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 3. Zawarcie umów na wykonania robót dodatkowych. 4. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  Rozpoczęte roboty dodatkowe. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.9/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. Iwaszki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **984 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.10/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego** | | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **196 800 zł** | |  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV, XVI | | |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST8.15/11** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **6 469 816 zł** | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 – 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Wykonanie robót budowlanych. 2. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. 3. Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozbudowana ul. Łokietka na odcinku od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.2/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory** | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **687 939 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV, V, VI, VII | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.5/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | | | |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 305 160 zł** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2044 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)   1. Kontynuowanie opracowania dokumentacji projektowej. 2. Kontynuowanie pełnienia funkcji dyrektora projektu. 3. Kontynuowanie świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania. 4. Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania. 5. Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowane: opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.6c/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* |  | **256 363 118 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* |  | *145 000 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* |  | *111 363 118 zł* | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Kontynuowanie wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuowanie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 3. Zawarcie umów na wykonanie robót dodatkowych. 4. Rozpoczęcie wykonania robót dodatkowych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.  Rozpoczęte roboty dodatkowe. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.6d/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) | | | |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 850 000 zł** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.11/12** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | | |  | |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **47 612 949 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane*  *środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania* | *300 000 zł*  *26 700 000 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *15 000 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *5 612 949 zł* | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, VII, XII, XVIII | | |  | |  |
|  |  |  | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | I. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Jana Pawła II na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej  i w ul. Ptaszyckiego na odcinku od ul. Bulwarowej do pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z pętlą tramwajową  1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.  2) Przeprowadzenie odbioru końcowego.  II. Przebudowa torowiska tramwajowego w al. Solidarności na odcinku od Placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.  III. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie wariantowej koncepcji. | | IV. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.  V. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.  VI. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego opracowanie dokumentacji projektowej.  VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego  1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. | | **Efekt w 2022 r.:** | | W zakresie zadania I  Zakończone roboty budowlane.  W zakresie zadania II Rozpoczęte roboty budowlane.  W zakresie zadania III  Opracowana wariantowa koncepcja.  W zakresie zadania IV, V, VI  Ogłoszone zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej.  W zakresie zadania VII  Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST9.5/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** (ZIT) | |  |  | |
|  |  |  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **28 632 162 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *10 000 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *14 690 000 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *13 932 162 zł* | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI |  |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  |  | |
|  |  |  | |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 3. Zawarcie umów dotyczących dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 4. Wykonanie dodatkowych opracowań koniecznych do realizacji zadania. 5. Zawarcie umowy na wykonania robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych. 6. Wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających i nieprzewidzianych. 7. Zawarcie umów na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru. 8. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru. | |  |  | |
| |  | | --- | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane.  Wykonane: dodatkowe opracowania, roboty dodatkowe, uzupełniające i nieprzewidziane.  Rozpoczęte pełnienie funkcji inspektorów nadzoru. | | | |  | |

|  |
| --- |
| ***SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST10.4/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanku kolejowego SKA ”Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **16 552 084 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *8 045 120 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *8 506 964 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. 4. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane.  Rozpoczęte pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. | | | |

|  |
| --- |
| ***METRO*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST11.1/17** | | Nazwa zadania: | **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **916 475 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *543 924 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *372 551 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Zawarcie umowy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 2. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU. | | | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST12.1/18** | | Nazwa zadania: | **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **7 504 251 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XVII, XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | 1. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy: 2. Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 5. Budowa linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów: 6. Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjno – studialnej. 7. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka: 8. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 10. Budowa Trasy Balickiej (ul. gen. Marii Wittek): 11. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU 12. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy: 13. Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej. 14. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej: 15. Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej. 16. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków Złocień. 17. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 18. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 19. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie węzła Grębałów: 20. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego. 21. Budowa zespołu przystanków kolejowych Kraków Żabiniec – Kraków Prądnik: 22. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie studium koncepcyjnego. | | **Efekt w 2022 r.:**  W zakresie zadania I, III, IV, VII:  Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.  W zakresie zadania II:  Zakończone wykonanie dokumentacji koncepcyjno – studialnej.  W zakresie zadania V, VI:  Zakończone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej.  W zakresie zadania VIII, IX:  Ogłoszone zamówienie publiczne na opracowanie studium koncepcyjnego. | | | |  |

|  |
| --- |
| **PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA** |
| ***GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – WYKUPY*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/SA1.1/00** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych  w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2000 – 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych  w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |
| --- |
| ***GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA – ODSZKODOWANIA*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/SA1.2/19** | | Nazwa zadania: | **Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST1.4/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Wolbromskiej** (odcinek od ul. Pachońskiego do granic administracyjnych Miasta Krakowa) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST2.4/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Łagiewnickiej** (węzeł ”Ruczaj” - węzeł ”Łagiewniki”)  **wraz z linią tramwajową** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **4 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII, IX, XI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST3.1/09** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa węzła ”Mistrzejowice****” wraz z linią tramwajową KST ”Stella-Sawickiego”** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV, XV, XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST5.1/08** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **5 650 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2008 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST6.6c/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu  ul. Opolskiej** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST7.4/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST7.7/18** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **13 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2018 – 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.2/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. Lema wraz z przebudową skrzyżowań: z al. Jana Pawła II  i ul. Meissnera oraz z al. Pokoju** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II, III, XIV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców  w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice  i Dziekanowice, wraz z przebudową przyległego układu drogowego** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.13/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.14/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Myślenickiej w Krakowie** (ZIT) | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **4 000 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST8.15/19** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Łokietka - od ul. Kaczorówka do ul. Na Zielonki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST10.3/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa stacji kolejowej SKA "Kraków Swoszowice" wraz  z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST10.4/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanku kolejowego SKA ”Kraków Prądnik Czerwony” wraz z budową parkingu typu Park & Ride** (ZIT) | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | |