ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

**Objaśnienia:**

**P - przygotowanie**

**B - budowa**

**RF - rozliczenie finansowe**

**T - odszkodowania / wykupy**

**Dzielnica I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-I-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu urządzenia do analizy środków odurzających w ślinie typu SOTOXA dla Komisariatu I Policji w Krakowie. | | | |

**Dzielnica II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-II-1/22** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica II** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, doposażenie ogródków jordanowskich oraz przebudowa chodników według wskazań Dzielnicy II. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zagospodarowane tereny zielone oraz przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II. | | | |

**Dzielnica III**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-III-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych Dzielnicy III** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa, przebudowa i modernizacja chodników na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane, przebudowane i zmodernizowane chodniki na terenach zielonych w lokalizacjach wskazanych przez Radę Dzielnicy III. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-1/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **45 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-III-2/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika pomiędzy ul. XX Pijarów a terenem SM ”Ugorek”** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na terenie zielonym, łączącego ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany chodnik na terenie zielonym, łączący ul. XX Pijarów z terenem spółdzielni mieszkaniowej „Ugorek” przy ul. Młyńska Boczna 3. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-3/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadzawki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **26 900 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia chodnika w rejonie ulic Młyńskiej, Pilotów, Sadzawki w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-4/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SMMK/DIR/B-III-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału I Śródmieście. | | | |

**Dzielnica IV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-IV-3/21** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Gdyńskiej na wysokości ogródka jordanowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **462 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Gdyńskiej na długości ok. 50 m na wysokości ogródka jordanowskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Przebudowana ul. Gdyńska na wysokości ogródka jordanowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-IV-5/19** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i Jaremy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Opolskiej i ul. Jaremy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-IV-7/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **45 900 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Weissa 8 w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SMMK/DIR/B-IV-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **14 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | SMMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER z wyposażeniem dla Oddziału II Krowodrza. | | | |

**Dzielnica V**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-V-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **22 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-V-2/22** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników- Dzielnica V** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **175 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni, ogródków jordanowskich oraz budowy i przebudowy chodników na terenach zielonych w wybranych lokalizacjach według wskazań Dzielnicy V. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zagospodarowane tereny zielone oraz wybudowane i przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-V-3/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 75, ul. Grottgera 28 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 75 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Doposażenie placu zabaw Samorządowego Przedszkola nr 75, ul. Grottgera 28. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony plac zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SMMK/DIR/B-V-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | SMMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup dwóch skuterów o pojemności silnika 125 cm3 wraz z osprzętem dla Oddziału II Krowodrza. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-V-2z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **18 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą VI, VII. | | | |

**Dzielnica VI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VI-1/22** | | Nazwa zadania: | **KS Bronowianka - modernizacja infrastruktury sportowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja infrastruktury sportowej KS Bronowianka w zakresie wykonania II etapu instalacji fotowoltaicznej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowana infrastruktura sportowa KS Bronowianka w zakresie instalacji fotowoltaicznej – II etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodników w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa chodników o łącznej powierzchni ok. 120 m² w parku przy Forcie Rydla po stronie zachodniej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane chodniki w parku przy Forcie po stronie zachodniej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VI-3/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa chodników na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaułek 5** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **62 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Przebudowa chodników o łącznej powierzchni ok 150 m2 na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaułek 5. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Przebudowane chodniki na terenie zielonym pomiędzy budynkami ul. Rydla 13 a ul. Krzywy Zaułek 5. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VI-1/20** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zagospodarowanie skweru w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele - kontynuacja. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zagospodarowany skwer w Parku Młynówka Królewska pomiędzy ul. Przybyszewskiego i ul. Wesele. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera** | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Tetmajera. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-VI-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **18 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VII. | | | |

**Dzielnica VII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VII-1/22** | | Nazwa zadania: | **KS Zwierzyniecki - modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **45 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja obiektów sportowych KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowane obiekty KS Zwierzyniecki w zakresie ogrodzenia od al. Focha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie terenów zielonych i ogródków jordanowskich Dzielnicy VII w elementy małej architektury** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zakup i montaż elementów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażone tereny zielone i ogródki jordanowskie w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy VII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VII-1/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa toalety na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowana toaleta na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Jodłowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-3/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **289 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie budowy chodnika w ul. Mirowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną o długości ok. 170 m. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIW/E-VII-5/20** | | Nazwa zadania: | **Przedszkole nr 9, ul. Mlaskotów 2a - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 9 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja pochylni i tarasu w Przedszkolu nr 9, ul. Mlaskotów 2a. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowana pochylnia i taras w Przedszkolu nr 9, ul. Mlaskotów 2a. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **KD/DIW/K-VII-6/21** | | *Nazwa zadania:* | **Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **11 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie przygotowania materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Dofinansowane przygotowanie materiałów do wydania publikacji o Zwierzyńcu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-7/21** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **55 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku od nr 52 do 58. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-9/21** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa w rejonie posesji nr 265 o długości ok. 180 m. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-10/21** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa oświetlenia przy ul Kopalina** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **51 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa oświetlenia przy ul. Kopalina na odcinku od nr 17 do 21. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-11/21** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **65 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowanie z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa chodnika. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-12/21** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy chodnika o długości ok. 30 m przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren ZUW "Bielany" do peronu przystankowego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa chodnika. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIW/E-VII-13/21** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | SP 48 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wykonanie przyłącza wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wykonane przyłącze wody do budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-20/20** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **55 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu w kierunku północnym do istniejącego oświetlenia. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-21/20** | | *Nazwa zadania:* | **Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **48 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Dobudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-22/20** | | *Nazwa zadania:* | **Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **24 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dobudowa oświetlenia chodnika wzdłuż Skweru Papcia Chmiela łączącego ul. Królowej Jadwigi i al. Focha. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Dobudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/W-VII-23/20** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie budowy pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów łączących ul. Fabijańskich i ul. Sawickiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością wraz z przebudową schodów. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-24/22** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-25/22** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa chodnika przy ul. Zakręt** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-VII-26/22** | | *Nazwa zadania:* | **Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia przy ul. Mlaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-VII-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **18 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji IV w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą V, VI. | | | |

**Dzielnica VIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VIII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń-Skotniki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja obiektów sportowych OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowane obiekty OSKF Pogoń - Skotniki w zakresie wykonania systemu przeciwpożarowego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VIII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa wolnostojącej kładki nad źródełkiem św. Jana** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa wolnostojącej kładki o dł. ok. 4 m nad źródełkiem św. Jana. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowana kładka nad źródełkiem św. Jana. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VIII-3/22** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Grota-Roweckiego 41** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **26 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego o pow. ok 50 m² przy ul. Grota-Roweckiego 41. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zagospodarowany teren zielony przy ul. Grota-Roweckiego 41. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-VIII-4/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 58 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wymiana urządzeń drewnianych na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 58, ul. Skośna 2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wymienione urządzenia drewniane na placu zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VIII-1/12** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane oświetlenie w Dzielnicy VIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęte doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-3/20** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie robót budowlanych przy doposażeniu placu zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony plac zabaw przy ul. Maćka z Bogdańca. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-7/20** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie wykonania robót budowlanych przy doposażeniu ogródka jordanowskiego oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla kolejnych etapów zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony ogródek jordanowski oraz rozpoczęte kolejne etapy zagospodarowania skweru w rejonie ul. Rostworowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-10/21** | | Nazwa zadania: | **Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rozpoczęcie robót budowlanych przy utworzeniu parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-11/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rozpoczęcie modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-VIII-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup sprzętu ratowniczego. | | | |

**Dzielnica IX**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/DIR/K-IX-1/22** | | Nazwa zadania: | **Centrum Sztuki Współczesnej Solvay ul. Zakopiańska 62 - modernizacja oświetlenia sali widowiskowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie: Modernizacji oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Dofinansowano: Modernizację oświetlenia sali widowiskowej w CSW Solvay, w tym zakup i montaż urządzeń wraz z akcesoriami oraz demontaż starego systemu oświetleniowego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-IX-3/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **195 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z chodnikiem od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I. | | | |

**Dzielnica X**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-X-1/22** | | Nazwa zadania: | **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejek parkowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **260 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja alejek parkowych na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowane alejki parkowe na terenie Parku Maćka i Doroty - etap II. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-X-2/2** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **53 900 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Komuny Paryskiej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zagospodarowany teren zielony przy ul. Komuny Paryskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/DIR/K-X-3/22** | | Nazwa zadania: | **Opracowanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie: Opracowania i wydania historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Dofinansowano: Opracowanie i wydanie historycznej monografii: Swoszowice, Siarczana Góra, Wróblowice wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-4/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **133 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Fortecznej z ul. Narvik. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane przejście dla pieszych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-X-5/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie I etapu robót budowlanych oraz rozpoczęcie kolejnych etapów robót przy utworzeniu Parku Opatkowickiego. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane przy utworzeniu Parku Opatkowickiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-6/20** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie ulicy Baryckiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **73 400 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Kontynuacja budowy doświetlenia ul. Baryckiej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowana budowa oświetlenia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-7/21** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **90 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulic: Drużbackiej, Kuryłowicza, Sawiczewskich, Matematyków Krakowskich. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-8/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ulicy Skrzetuskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **170 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Skrzetuskiego w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-X-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **47 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VI w Krakowie. | | | |

**Dzielnica XI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-XI-1/22** | | Nazwa zadania: | **KS Grzegórzecki – modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja obiektów sportowych KS Grzegórzecki w zakresie wykonania monitoringu obiektu. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowane obiekty KS Grzegórzecki w zakresie monitoringu obiektu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia wzdłuż schodów przy ul. Wysłouchów w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XI-3/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **184 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila o pow. ok. 1 284,38 m². | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XI-4/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **12 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 33 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33, ul. Rżącka 1. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony plac zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XI-5/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja placu zabaw** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 51 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wykonana bezpieczna nawierzchnia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XI-6/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 163 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Doposażenie ogródka przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony ogródek przedszkolny. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIW/E-XI-1/17** | | Nazwa zadania: | **Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **120 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 51 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja kanalizacji zewnętrznej w Samorządowym Przedszkolu nr 51 ul. Estońska 2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowana kanalizacja zewnętrzna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XI-5/20** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Przebudowa ciągu pieszego wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego | | **Efekt w 2022 r.:** | | Przebudowany ciąg pieszy wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Cechową i ul. Stojałowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XI-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **47 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej w ramach programu finansowania 50/50 – „sponsoring” – Komisariat Policji VI. | | | |

**Dzielnica XII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **145 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XII-3/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 36 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 36, ul. Okólna 18. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowany ogród przedszkolny. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XII-4/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Teligi 28 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 150 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 150, ul. Teligi 28. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowany ogród przedszkolny. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E/XII-5/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Kurczaba 19 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 154 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie skarpy od strony ul. Kurczaba w Samorządowym Przedszkolu nr 154, ul. Kurczaba 19. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wykonane ogrodzenie oraz zabezpieczona skarpa od strony ul. Kurczaba. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/W-XII-6/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. L. Wenedy 7 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **17 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 35 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. L. Wenedy 7. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XII-3/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa ciągu dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany ciąg dla pieszych pomiędzy os. Złocień, a ul. Złocieniową. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/DIR/Z-XII-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w postaci podnośników na podstawie jezdnej z wagą medyczną i urządzenia wspomagającego przewożenie chorego. | | | |

**Dzielnica XIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/W-XIII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Zamoyskiego 100 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | SOSW 2 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Modernizacja oświetlenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, ul. Zamoyskiego 100. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowano oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIII-1/20** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Golikówka. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Golikówka. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-5/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Lipskiej-bocznej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **156 948 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej- bocznej od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej -głównej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIII-8/21** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **120 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 -2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIII-9/21** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 -2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | |  |  | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu zielonego przy skrzyżowaniu ul. Płaszowska/Paproci. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-10/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Husarskiej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-12/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Pańskiej na odcinku od ul. Hetmana do ul. Gipsowej w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-13/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Mieczników** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia przy ul. Mieczników na odcinku od ul. Kamieńskiego do ul. Łuczników w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1z/22** |  | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne DPS, ul. Łanowa 43** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **32 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-Ł43 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup wanny podnośnej/uchylnej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-XIII-2z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **12 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup sprzętu dla JRG 4. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/DIW/K-XIII-4z/21** | | Nazwa zadania: | **Zakup rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem”** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **140 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup 3 rzeźb z wystawy „Między wodą a niebem” na Kładce Ojca Bernatka autorstwa Jerzego Kędziory ps. JotKa wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. | | | |

**Dzielnica XIV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XIV-2/22** | | Nazwa zadania: | **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenie Dzielnicy XIV. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenie Dzielnicy XIV. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/W-XIV-1/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie budowy ogródka jordanowskiego przy ul. Mariana Pisarka. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany ogródek jordanowski przy ul. Mariana Pisarka. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-2/18** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Strumyk** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **163 270 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Kontynuacja przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-4/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **125 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rozpoczęcie budowy zatok parkingowych na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl.46 na powierzchni  ok. 260 m². | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa zatok parkingowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-5/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **174 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu o długości ok. 80 m wraz z przejściem dla pieszych. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-6/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2, oraz części działki nr 157/212 obręb 7 Nowa Huta. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIV-8/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | |  |  | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rozpoczęcie robót budowlanych dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-XIV-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XV. | | | |

**Dzielnica XV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-XV-1/22** | | Nazwa zadania: | **Infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zmodernizowana infrastruktura sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 os. Oświecenia 30. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XV-2/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XV-3/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XV-2/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **28 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Budowa oświetlenia parkingu na os. Złotego Wieku 19-20. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane oświetlenie parkingu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XV-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XVI i XVII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-XV-2z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup Quada wraz z przyczepą ratowniczą - współfinansowanie z Dzielnicą XIV oraz zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. | | | |

**Dzielnica XVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XVI-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **400 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVI-3/22** | | Nazwa zadania: | **Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup i montaż ławek na terenie Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zamontowane ławki na terenie Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/W-XVI-4/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **230 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XVI-5/22** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | P 113 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 113, os. Jagiellońskie 8. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zakupiono i zamontowano urządzenia do zabaw w ogrodzie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVI-2/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa parkingu na os. Przy Arce 5** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza -Iwanowa na powierzchni ok. 300 m2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Opracowana koncepcja dla budowy parkingu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XVI-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVII. | | | |

**Dzielnica XVII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XVII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy XVII w trybie "Zaprojektuj i wybuduj". | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane i przebudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **3 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakup i montaż obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy XVII. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Zamontowane obiekty małej architektury na terenie Dzielnicy XVII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XVII-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **8 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu osobowego pojazdu służbowego nieoznakowanego segmentu C dla Komisariatu Policji VII w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą XV i XVI. | | | |

**Dzielnica XVIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVIII-6/21** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Doposażenie ogródka jordanowskiego na os. Wandy 8. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Doposażony ogródek jordanowski na os. Wandy 8. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21** | | *Nazwa zadania:* | **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku nr 12** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **125 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie rozbudowy miejsc parkingowych  w os. Na Skarpie przy bloku nr 12 na powierzchni ok. 125 m2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta rozbudowa miejsc parkingowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Numer zadania:* | **ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18** | | *Nazwa zadania:* | **Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **165 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Rozpoczęcie budowy opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m2 na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Rozpoczęta budowa opaski wraz z miejscami postojowymi. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **120 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Kontynuacja budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-15 na powierzchni ok. 1 000 m2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Kontynuowana budowa i przebudowa miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa wjazdu na os. Kolorowym od strony ul. Wiśniowy Sad wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie budowy wjazdu na os. Kolorowym od strony ulicy Wiśniowy Sad na części działki o nr 35/34 obr. 51 wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych na pow. ok. 600 m2. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowany wjazd wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVIII-10/21** | | Nazwa zadania: | **Parki kieszonkowe w Nowej Hucie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2022 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty. | | **Efekt w 2022 r.:** | | Wybudowane parki kieszonkowe w Nowej Hucie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/DIR/Z-XVIII-1z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2022 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu wraz z montażem 10 szt. klimatyzatorów dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XVIII-2z/22** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2022 r.:* | **55 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2022 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2022 r.: | | Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego segment C z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie. | | | |