4.2. ZAKRESY RZECZOWE

ZADANIA INWESTYCYJNE DZIELNIC

Objaśnienia:

P – przygotowanie

B – budowa

RF – rozliczenie finansowe

T – odszkodowania / wykupy

**Dzielnica I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-I-3/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 45 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 45, ul. Piekarska 14. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **CM/DIR/W-I-4/23** | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | CM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova - kontynuacja. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dostosowany budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum Wypoczynkowym JordaNova. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **CM/DIR/W-I-5/23** | | Nazwa zadania: | **Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38 - projekt windy dla niepełnosprawnych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | CM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektową windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Centrum Młodzieży przy ulicy Krupniczej 38. | | | |

**Dzielnica II**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-II-1/23** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z budową i przebudową chodników - Dzielnica II** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **74 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zagospodarowanie terenów zielonych, zakup i montaż elementów małej architektury, budowa, modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy II. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zagospodarowane tereny zielone, wybudowane, zmodernizowane chodniki na terenie Dzielnicy II w wybranych lokalizacjach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-II-6/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. J. Bema 21 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 139 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wykonana bezpieczna nawierzchnia na terenie Samorządowego Przedszkola nr 139, ul. gen. J. Bema 21. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-II-7/23** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | SP 18 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż klimatyzatorów w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zamontowane klimatyzatory w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Półkole 11. | | | |

**Dzielnica III**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-III-1/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy III** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa, przebudowa chodników na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy III. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy III. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-III-4/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska Boczna 4 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 14 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż 3 podwójnych bujaków w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zamontowane 3 podwójne bujaki w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 14, ul. Młyńska Boczna 4. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-III-5/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa oświetlenia przy ul. Chałupnika na odcinku od ul. Meissnera do skweru sportowego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-1/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Szkółkowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **45 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie budowy oświetlenia przy ul. Szkółkowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-4/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **38 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa oświetlenia przy ul. Seniorów Lotnictwa w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-5/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **23 800 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy mostku w rejonie Parku Zaczarowanej Dorożki w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-III-7/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **65 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych dla budowy kładki łączącej ul. Rozrywka z Parkiem Reduta oraz rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskane decyzje administracyjne. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-8/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz modernizacja oświetlenia na placu zabaw przy ul. Chałupnika w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-III-9/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego za murem przy ul. Lublańskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **9 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego za murem przy ul. Lublańskiej na odcinku od ul. Jasnorzewskiej do ul. Combrowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-III-10/23** | | Nazwa zadania: | **Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika.** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu zielonego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Mogilską a ul. Chałupnika. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-III-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **65 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą IV. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-III-2z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup traktora kosiarki dla KS Prądniczanka. | | | |

**Dzielnica IV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-IV-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa pitników w Parku Krowoderskim** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy poidełek w Parku Krowoderskim. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja administracyjna. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-IV-4/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa Parku Rzecznego Białucha na terenie Dzielnicy IV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **10 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa Parku Rzecznego Białucha - kontynuacja. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane przy budowie Parku Rzecznego Białucha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-IV-4/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **505 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa miejsc parkingowych przy ul. Zdrowej 13. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane miejsca parkingowe. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-IV-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **75 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu furgon dla Komisariatu Policji III w Krakowie – zadanie współfinansowane z Dzielnicą III. | | | |

**Dzielnica V**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-V-1/23** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z przebudową chodników - Dzielnica V** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **75 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie terenów zieleni, doposażenie ogródków jordanowskich, budowa, przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. Zagospodarowane tereny zielone, doposażone ogródki jordanowskie oraz wybudowane, przebudowane chodniki w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy V. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SP 5/DIR/E-V-2/23** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8 - wymiana ogrodzenia szkolnego - II etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | SP 5 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wymiana ogrodzenia szkolnego – II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wymienione ogrodzenie szkolne– II etap, Szkoła Podstawowa nr 5, al. Kijowska 8. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-V-6/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 43 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 43, ul. Mazowiecka 45. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-V-7/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy V** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **185 000 zł** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy V w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-V-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego. | | | |

**Dzielnica VI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-VI-1/23** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Balickiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **22 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Balickiej  w rejonie przystanku Bronowice Małe w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doświetlone przejście dla pieszych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **315 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Tetmajera. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VI-3/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa pochylni wraz z przebudową schodów w Parku Młynówka Królewska w rejonie ul. Altanowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pochylni i przebudowy schodów w Parku Młynówka Królewska, w rejonie ul. Altanowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VI-12/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie aktualizacji projektów tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz rozpoczęcie przebudowy  ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku (na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego). | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęta przebudowa ul. Wierzyńskiego - jeden kierunek. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SMMK/DIR/B-VI-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej Miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **18 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | SMMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup paralizatora elektrycznego typu TASER wraz z osprzętem dla Oddziału Krowodrza. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-VI-2z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **11 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup agregatu prądotwórczego. | | | |

**Dzielnica VII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródków jordanowskich wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych - Dzielnica VII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie ogródków jordanowskich, zakup i montaż obiektów małej architektury w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażone ogródki jordanowskie wraz z zieleńcami w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VII-7/23** | | Nazwa zadania: | **Kolejowy Klub Wodny 1929 - modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie KKW 1929 w zakresie budowy wiaty na sprzęt pływający. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowana wiata na sprzęt pływający na terenie KKW 1929. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-VII-8/23** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **155 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | SP 48 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48, ul. Księcia Józefa 337. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wykonana izolacja pionowa oraz pozioma fundamentów ścian starego budynku Szkoły Podstawowej nr 48,  ul. Księcia Józefa 337. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-VII-9/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa i rozbudowa al. Modrzewiowej z wyznaczeniem zatok postojowych oraz budową chodnika** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **56 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy i rozbudowy al. Modrzewiowej na odcinku od wjazdu na teren Krakowskiego Centrum Rehabilitacji do ul. Jeleniowej wraz z wyznaczeniem zatok postojowych, w tym zatoki dla autokaru po stronie wschodniej oraz budową chodnika po stronie zachodniej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana wielowariantowa koncepcja. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-2/23** | | Nazwa zadania: | **Dobudowa oświetlenia przy ul. Rybnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **12 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Rybnej na działkach nr 10/5 oraz 11/7 obr. K-15, jedn. ew. Krowodrza, na odcinku od skrzyżowania z ul. Rybną do wysokości działki nr 10/29 jedn. ew. Krowodrza, obr. K-15. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/DIW/K-VII-6/21** | | Nazwa zadania: | **Monografia historyczna Dzielnicy VII Zwierzyniec** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **11 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie: opracowania i wydania publikacji o Zwierzyńcu. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dofinansowano: opracowanie i wydanie publikacji o Zwierzyńcu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-8/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia na alejce spacerowej przy ul. Księcia Józefa boczna na działkach nr 147/5 oraz 148/20 obr. K-23, jedn. ew. Krowodrza. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-11/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania z ul. Kamedulską** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **352 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa chodnika przy ul. Księcia Józefa po stronie północnej od przystanku "Glinnik" do skrzyżowania  z ul. Kamedulską o długości ok. 160 m. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-12/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika o długości ok. 30 m przy  ul. Mirowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Orlą po stronie południowej - od wjazdu na teren Zakładu Uzdatniania Wody "Bielany" do peronu przystankowego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/O-VII-15/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **35 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy rowu odwodnieniowego w ul. Księcia Józefa wraz z wykonaniem/poszerzeniem kanału odprowadzającego wodę do istniejącego rowu znajdującego się na wysokości działki nr 74/3 obr. K-23, po południowej stronie ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Gajówka do połączenia starego i nowego biegu ul. Księcia Józefa. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VII-16/23** | | Nazwa zadania: | **Miejsce pamięci "Glinnik" - przebudowa ciągów pieszych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodników prowadzących do miejsca pamięci "Glinnik" na dz. 154/1 obr. K-16. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa, uzyskana decyzja administracyjna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-21/20** | | Nazwa zadania: | **Dobudowa oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **90 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie dobudowy oświetlenia alejki łączącej ul. Jodłową i Księcia Józefa. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dobudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-24/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ul. Korzeniaka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Korzeniaka po stronie zachodniej o długości ok. 150 m. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-25/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ul. Zakręt** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa chodnika przy ul. Zakręt w rejonie skrzyżowania z ul. Kruczą o długości ok. 50 m. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VII-26/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Przebudowa oświetlenia przy ul. Mlaskotów wzdłuż budynku przy ul. Fałata 14. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Przebudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VII-2z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup kontenera magazynowego dla Rzemieślniczego Klubu Sportowego Juvenia. | | | |

**Dzielnica VIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VIII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Park kieszonkowy przy ul. Kolistej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową parku kieszonkowego o pow. 3 023 m2 przy ul. Kolistej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany park kieszonkowy przy ul. Kolistej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VIII-2/23** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie skweru przy ul. Miłkowskiego - kontynuacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **5 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż tablic oraz wykonanie nasadzeń w ramach zagospodarowania skweru przy ul. Miłkowskiego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zagospodarowany skwer przy ul. Miłkowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-VIII-3/23** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń  – II etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja ogrodzenia na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń - II etap. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowane ogrodzenie na wybiegu dla psów przy ul. Lubostroń. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/W-VIII-4/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa, przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych według wskazań Dzielnicy VIII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane, przebudowane ciągi piesze w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VIII-8/23** | | Nazwa zadania: | **OSKF Pogoń-Skotniki - modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym OSKF Pogoń Skotniki. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-VIII-1/12** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VIII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **410 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa oświetlenia według wskazań Dzielnicy VIII w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane oświetlenie na terenie Dzielnicy VIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane związane z doposażeniem ogródka jordanowskiego przy ul. Działowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-4/23** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zagospodarowaniem terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa dla zagospodarowania terenu wokół stawu przy ul. Krzewowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-7/20** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Stanisława Rostworowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie budowy psiego wybiegu i rozpoczęcie budowy oświetlenia oraz nasadzeń zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany psi wybieg oraz rozpoczęta budowa oświetlenia oraz nasadzenia zieleni na skwerze w rejonie ul. Rostworowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-10/21** | | Nazwa zadania: | **Utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie robót budowlanych związanych z utworzeniem parku kieszonkowego przy ul. Zachodniej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Utworzony park kieszonkowy przy ul. Zachodniej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-VIII-11/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego - etap I i zawarcie umowy na roboty budowlane dla etapu II. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zakończony I etap i rozpoczęty II etap modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pietrusińskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-VIII-3z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup kontenera szatniowego dla Klubu Sportowego Tyniec. | | | |

**Dzielnica IX**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-IX-2/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 95 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 95, ul. Kościuszkowców 6. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-IX-3/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **170 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa kładki nad potokiem Rzewny wraz z budową ciągu dla pieszych od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki 1. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowana kładka nad potokiem Rzewny oraz chodnik od ul. Żywieckiej Bocznej do przystanku tramwajowego Borek Fałęcki I. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-IX-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **35 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego. | | | |

**Dzielnica X**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-X-1/23** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie robót budowlanych w ramach zagospodarowania terenu zielonego u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zagospodarowany teren zielony u zbiegu ulic: Komuny Paryskiej i Korpala. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/DIR/W-X-2/23** | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie siedziby Rady Dzielnicy X dla potrzeb osób niepełnosprawnych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **128 581 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie projektu platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z uzyskaniem decyzji o PNB – kontynuacja. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wykonany projekt platformy pionowej z szybem w celu przystosowania Rady Dzielnicy XV dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uzyskana decyzja o PNB. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-X-7/23** | | Nazwa zadania: | **Park Maćka i Doroty - modernizacja alejki parkowej wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **143 877 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja alejki parkowej w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowana alejka parkowa w Parku Maćka i Doroty wzdłuż kortu tenisowego do ul. Czołgistów. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **95 123 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Krymskiej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kuryłowicza** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **22 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Kuryłowicza w rejonie skrzyżowania z ul. Geologów. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-X-5/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa Parku Opatkowickiego przy ul. Inicjatywy Lokalnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa oświetlenia na terenie Parku Opatkowickiego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie na terenie Parku Opatkowickiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-X-6/20** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie ulicy Baryckiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **21 200 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie budowy doświetlenia ul. Baryckiej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

**Dzielnica XI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/W-XI-1/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 163 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymienione drzwi w Samorządowym Przedszkolu nr 163, ul. Podedworze 2a. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XI-2/23** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **102 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Heila. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowany ogródek jordanowski przy ul. Heila. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/DIR/Z-XI-3/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowy Żłobek nr 31, ul. Sanocka 2 – rozbudowa i modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **170 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowany dach w Żłobku Samorządowym nr 31, ul. Sanocka 2. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZSP 17/DIR/E-XI-4/23** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14 – dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZSP 17 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dostosowanie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Czarnogórskiej 14 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – II etap. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dostosowany budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-XI-8/23** | | Nazwa zadania: | **KS Grzegórzecki – modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **35 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą pieca w budynku klubowym KS Grzegórzecki. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowana instalacja c.o. oraz wymieniony piec w budynku klubowym KS Grzegórzecki. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/DIR/S-XI-12/23** | | Nazwa zadania: | **KS Orzeł Piaski Wielkie – modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** |  | **25 000 zł** | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja obiektów sportowych KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie dokończenia oświetlenia boiska treningowego. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowane obiekty sportowe KS Orzeł Piaski Wielkie w zakresie wykonania oświetlenia boiska treningowego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XI-13/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rżącka 1 – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **18 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 33 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rżącka 1. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 33 ul. Rżącka 1. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XI-14/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2 – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 51 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 51, ul. Estońska 2. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XI-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej z pełnym wyposażeniem w ramach programu finansowania 50/50 „sponsoring” dla Komisariatu Policji VI w Krakowie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-XI-2z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup kompresora. | | | |

**Dzielnica XII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/W-XII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 35, ul. Lilli Wenedy 7 – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 35 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Samorządowym Przedszkolu nr 35 ul. Lilli Wenedy 7. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wykonana bezpieczna nawierzchnia na placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 35, ul. Lilli Wenedy 7. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XII-2/23** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zagospodarowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XII-3/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **145 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane chodniki na terenach zielonych Dzielnicy XII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **64 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Lipowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/DIR/Z-XII-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – materacy przeciwodleżynowych. | | | |

**Dzielnica XIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **DPS-Ł43/DIR/W-XIII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **37 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | DPS-Ł43 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Modernizacja ogródka DPS, ul. Łanowa 43. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowany ogródek DPS, ul. Łanowa 43. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XIII-6/23** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Golikówka 52 – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZSP 21 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie ogródka przyszkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony ogródek przyszkolny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21, ul. Golikówka 52. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka boczna z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola nr 57 na ul. Kutrzeby** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy dojściu do Przedszkola  nr 57 na ul. Kutrzeby w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-3/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi bocznej – ul. Golikówka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **160 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi bocznej – ul. Golikówka na działkach: 141/1, 141/3, 99/19 obr. 20 Podgórze. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/DIW/K-XIII-4/23** | | Nazwa zadania: | **Leksykon Podgórza** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **35 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie: przygotowania materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórza”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dofinansowano: przygotowanie materiałów do wydania publikacji pt. „Leksykon Podgórza”. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-5/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Lipskiej – bocznej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **47 085 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Lipskiej – bocznej od ul. Myśliwskiej do ul. Lipskiej – głównej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-6/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy drodze łączącej ul. Golikówka z wałami Wiślanymi** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy drodze łączącej  ul. Golikówka z wałami Wiślanymi w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-7/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krasickiego z ul. Orawską** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **90 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  ul. Krasickiego z ul. Orawską. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane przejście dla pieszych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIII-8/21** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Pańskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie robót budowlanych dla rewitalizacji terenu zielonego przy ul. Pańskiej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zrewitalizowany teren zielony przy ul. Pańskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIII-11/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Batki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Batki na odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. Łanowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i miejscami postojowymi. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Kontynuowane opracowanie dokumentacji projektowej. | | | |

**Dzielnica XIV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XIV-1/23** | | Nazwa zadania: | **Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż ławek i koszy na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zamontowane ławki i kosze na odpady na terenach zielonych Dzielnicy XIV. | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-2/18** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Strumyk** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **163 270 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Kontynuacja przebudowy ulicy Strumyk na odcinku o długości ok. 80 m od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej wraz z budową dwustronnego chodnika. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Kontynuowana przebudowa ul. Strumyk. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-4/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa zatok parkingowych w os. 2 Pułku Lotniczego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie budowy zatok parkingowych na os. 2 Pułku Lotniczego w rejonie bl. 46 na powierzchni  ok. 260 m2. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęta budowa zatok parkingowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-5/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pieszych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu o długości ok. 80 m wraz  z przejściem dla pieszych. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęta budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-6/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja miejsc postojowych w Dzielnicy Nowa Huta, obręb 7** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie modernizacji miejsc postojowych na działkach nr 157/225, 163/2 oraz części działki nr 157/212 obręb 7 Nowa Huta. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęta modernizacja miejsc postojowych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-7/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa oświetlenia przy ul. Dolnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia przy ul. Dolnej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIV-8/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **119 271 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie robót budowlanych dla doposażenia ogródka jordanowskiego przy ul. Centralnej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony ogródek jordanowski przy ul. Centralnej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-9/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **78 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy ul. Sołtysowskiej w miejscu nieczynnego zjazdu na wysokości nr 12b. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-10/22** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim przy ul. Mariana Pisarka w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane doświetlenie ciągu pieszego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-11/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika przy al. Pokoju 83** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **22 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika przy al. Pokoju 83. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowany chodnik. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XIV-12/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **155 956 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Niepokalanej Panny Marii. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XIV-13/22** | | Nazwa zadania: | **Doświetlenie ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **105 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa doświetlenia ogródka jordanowskiego przy ul. Hynka. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane doświetlenie ogródka jordanowskiego. | | | |

**Dzielnica XV**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XV-1/23** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej i doposażenie ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XV. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażone ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XV. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XV-2/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa i przebudowa ciągów pieszych na terenach zielonych Dzielnicy XV. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane ciągi piesze na terenach zielonych Dzielnicy XV. | | | |

**Dzielnica XVI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XVI-1/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa parkingu przy ul. Samorządowej** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **70 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy parkingu przy ul. Samorządowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XVI-2/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Kaczeńcowej** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **80 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kaczeńcowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVI-3/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa chodników na terenach zielonych Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **90 421 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa i przebudowa chodników na terenie Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane chodniki na terenie Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVI-4/23** | | Nazwa zadania: | **Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż ławek na terenach zielonych Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zamontowane ławki na terenach zielonych Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIR/O-XVI-5/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **400 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVI. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVI. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XVI-9/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Strusia 8 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 120 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup i montaż urządzeń do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zakupione i zamontowane urządzenia do zabaw w ogrodzie w Samorządowym Przedszkolu nr 120, os. Strusia 8. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVI-2/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa parkingu na os. Przy Arce 5** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu na os. Przy Arce 5 przy ul. Szajnowicza - Iwanowa na powierzchni ok. 300 m2. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVI-2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **73 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Fatimskiej wraz z chodnikiem i oświetleniem. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

**Dzielnica XVII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIR/T-XVII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10 i 26** | | |
|  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **50 000 zł** |  | **110 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia dedykowanego przy ul. Architektów 10  i 26 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dobudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XVII-5/23** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 129 filia, os. Na Stoku 34 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | SP 129 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa altany śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowana altana śmietnikowa przy Szkole Podstawowej nr 129, os. Na Stoku 34. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XVII-6/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 111 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 111, os. Na Stoku 21. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/DIR/E-XVII-7/23** | | Nazwa zadania: | **Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | P 112 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Doposażenie placu zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Doposażony plac zabaw w Samorządowym Przedszkolu nr 112, os. Na Wzgórzach 11. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVII-2/22** | | Nazwa zadania: | **Dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **49 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz dobudowa oświetlenia przy ul. Żonkilowej od ul. Glinik do zakrętu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Dobudowane oświetlenie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVII-3/23** | | Nazwa zadania: | **Dobudowa oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy oświetlenia przy ul. Łuczanowickiej na odcinku od sięgacza w stronę Colorexu. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Uzyskana decyzja o ZRID/ PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVII-4/22** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **25 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i doposażenie ogródka jordanowskiego w os. Łuczanowice. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa i doposażony ogródek jordanowski w os. Łuczanowice. | | | |

**Dzielnica XVIII**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/DIR/W-XVIII-1/23** | | Nazwa zadania: | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **41 390 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Likwidacja barier architektonicznych w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zlikwidowane bariery architektoniczne w wybranych budynkach komunalnych na terenie Dzielnicy XVIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVIII-1/12** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **400 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2012-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa i przebudowa ogródków jordanowskich na terenie Dzielnicy XVIII. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane ogródki jordanowskie na terenie Dzielnicy XVIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-3/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na os. Krakowiaków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie opracowania koncepcji dla przebudowy ulicy wewnątrzosiedlowej wraz z budową miejsc postojowych na odcinku od wjazdu z ulicy Mościckiego do ul. Bulwarowej. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Opracowana koncepcja. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-7/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa miejsc parkingowych os. Na Skarpie przy bloku na 12** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa miejsc parkingowych w os. Na Skarpie przy bloku  nr 12 na powierzchni ok. 125 m2. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozbudowane miejsca parkingowe. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-8/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa opaski wraz z miejscami postojowymi na os. Centrum B w rej. bl. 10 i 1** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **168 512 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie budowy opaski wraz z miejscami postojowymi na powierzchni ok. 428 m2 w os. Centrum B  w rej. bl. 10 i 1. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowana opaska wraz z miejscami postojowymi. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/DIW/T-XVIII-9/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa i przebudowa miejsc parkingowych na os. Willowym** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **125 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakończenie budowy i przebudowy miejsc parkingowych wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia na os. Willowym w rejonie bl. nr 11-17. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane i przebudowane miejsca parkingowe wraz z wybudowanymi chodnikami, przebudowanym oświetleniem. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/DIW/O-XVIII-10/21** | | Nazwa zadania: | **Parki kieszonkowe w Nowej Hucie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2023 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2023 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Budowa parków kieszonkowych na terenie Nowej Huty. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Wybudowane parki kieszonkowe na terenie Nowej Huty. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/DIR/Z-XVIII-1z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/DIR/B-XVIII-2z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Policji w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Dofinansowanie zakupu samochodu segmentu C w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji VIII w Krakowie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KMPSP/DIR/B-XVIII-3z/23** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2023 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2023 | | *Jednostka realizująca:* | KMPSP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2023 r.: | | Zakup suszarki bębnowej do ubrań specjalnych. | | | |