4.1. ZAKRESY RZECZOWE

INWESTYCJE OGÓLNOMIEJSKIE

**Objaśnienia:**

**P - przygotowanie**

**B - budowa**

**RF - rozliczenie finansowe**

**T - odszkodowania / wykupy**

**ZDROWIE**

**Program dostosowawczy zakładów lecznictwa zamkniętego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **NW/Z1.3/22** |  | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | NW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie wykonania robót budowlano – instalacyjnych dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej oraz wykonania 2 sztuk złączy kablowych przy wjeździe na teren Szpitala.  Dofinansowanie pełnienia nadzoru inwestorskiego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano roboty budowlano – instalacyjne dla potrzeb budowy budynku nowej rozdzielni elektrycznej oraz wykonanie 2 sztuk złączy kablowych przy wjeździe na teren Szpitala.  Dofinansowano pełnienie nadzoru inwestorskiego. | | | |

**POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA, RODZINA**

**Program dostosowawczy jednostek systemu pomocy społecznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/W1.3/23** |  | | Nazwa zadania: | **Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sołtysowskiej 13 D** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 500 000 zł** | | *środki własne Miasta:* | *500 000 zł* | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* | *1 000 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2025 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane roboty budowalne – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/W1.23/21** |  | | Nazwa zadania: | **Modernizacja budynku, w którym realizowane są zadania pomocy społecznej os. Krakowiaków 46** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 354 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja nadzorów autorskich. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane nadzory autorskie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **MOPS/W1.61/20** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej w Krakowie** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **21 400 001 zł** | | *środki własne Miasta:* | *6 400 000 zł* | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* | *15 000 001 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | MOPS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.  3) Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia – II etap.  4) Zakup pierwszego wyposażenia – II etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Zakupione pierwsze wyposażenie - II etap. | | | |

**Pozostałe zadania w zakresie polityki rodzinnej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.3/22** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Krzemionki** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 643 262 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 333 956 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *155 651 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:* | *1 153 655 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  2. Opracowanie dokumentacji projektowej.  3. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych.  4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.4/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Działowskiego** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 128 086 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 708 654 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *168 744 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:* | *1 250 688 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie PFU.  2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  4. Opracowanie dokumentacji projektowej.  5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.  6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowany PFU.  Opracowana dokumentacja projektowa.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.5/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Karaszewicza-Tokarzewskiego** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 614 000 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 052 132 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *66 794 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:* | *495 074 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie PFU.  2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  4. Opracowanie dokumentacji projektowej.  5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.  6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowany PFU.  Opracowana dokumentacja projektowa.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.6/21** |  | | Nazwa zadania: | **Modernizacja budynku Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowany budynek Żłobka Samorządowego nr 18, ul. Mazowiecka 30a. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.7/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Drożyska** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 960 000 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *1 532 443 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *50 828 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:* | *376 729 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie PFU.  2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  4. Opracowanie dokumentacji projektowej.  5. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych.  6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.  7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowany PFU.  Opracowana dokumentacja projektowa.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.9/22** |  | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Żłobka Samorządowego nr 5, os. Willowe 2** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 338 886 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 413 874 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa - MALUCH +:* | *109 966 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju - środki KPO - MALUCH+:* | *815 046 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.10/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Niebyłej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 789 000 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 646 783 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:* | *135 786 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:* | *1 006 431 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.14/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Dekerta** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 986 101 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *1 950 558 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:* | *123 106 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:* | *912 437 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 4. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 5. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.15/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Jabłonkowskiej 29a** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 520 757 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *2 282 649 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:* | *147 187 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:* | *1 090 921 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.  2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 6. Rozpoczęcie pełnienia funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.16/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Wróblowickiej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 500 000 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *904 021 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki budżetu Państwa – MALUCH +:* | *70 850 zł* | | *Polski Fundusz Rozwoju – środki KPO – MALUCH +:* | *525 129 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 7. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa.  Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.17/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/5** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *8 740 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *41 260 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/5. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/5 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.18/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/14** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *8 740 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *41 260 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/14. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/14. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.19/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/24** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *8 740 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *41 260 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/24. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/24. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.20/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Fredry 4C/33** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *17 480 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *82 520 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy 4C/33. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredry 4C/33. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.21/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów, ul. Smorawińskiego – budynek 7** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *17 480 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *82 520 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | |
| Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia przy ul. Smorawińskiego – budynek 7. | | |
| **Efekt w 2024 r.:** | | |
| Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia przy ul. Smorawińskiego – budynek 7. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **SZ/Z3.22/24** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb funkcjonowania w nim dziennych opiekunów ul. Fredry - lokal 28** |  | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | | *dotacja - środki budżetu Państwa - MALUCH+:* | *8 740 zł* | | *dotacja - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - MALUCH+:* | *41 260 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SZ | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie dostawy i zakupu pierwszego wyposażenia przy ul. Fredy - lokal 28. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano dostawę i zakup pierwszego wyposażenia lokalu przy ul. Fredy lokal 28. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.25/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Księcia Józefa** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **77 301 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *77 301 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.  2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.  3) Opracowanie koncepcji i PFU.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Księcia Józefa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.26/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Lubockiej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **77 301 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *77 301 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.  2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.  3) Opracowanie koncepcji i PFU.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Lubockiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/Z3.27/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa żłobka przy ul. Wadowskiej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **77 301 zł** | | *środki własne Miasta – MALUCH+:* | *77 301 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.  2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.  3) Opracowanie koncepcji i PFU.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  5) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB.  6) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa wraz z uzyskaną decyzją o PNB dla budowy żłobka przy ul. Wadowskiej. | | | |

**Program likwidacji barier architektonicznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/W4.1/14** |  | | Nazwa zadania: | **Likwidacja barier architektonicznych w budynkach komunalnych** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2014-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowych.  2) Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.  3) Opracowanie dokumentacji projektowych.  4) Ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowane dokumentacje projektowe dla likwidacji barier architektonicznych w wybranych budynkach. Wykonane roboty budowlane w wybranych budynkach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/W4.2/22** |  | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie siedzib Urzędu Miasta Krakowa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenia zamówienia publicznego - uzupełniającego na wykonanie prac związanych wykonaniem „dekoracji malarskich”.  2) Zawarcie umowy na wykonanie „dekoracji malarskich”.  3) Wykonanie robót budowlanych - wykonanie „dekoracji malarskich”. 4) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 5) Zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 8) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dostosowany budynek przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  Dostosowane pomieszczenie sanitarne w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10 - Centrum Administracyjne dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **CM/W4.13/23** |  | | Nazwa zadania: | **Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 214 242 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | CM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Uzyskanie decyzji o PNB. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 5. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana winda. Zmodernizowany pion kanalizacji oraz udostępnione sanitariaty i szatnie dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Centrum Młodzieży przy ul. Krupniczej 38. | | | |

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

**Program poprawy bezpieczeństwa publicznego**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/B1.5/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa budynku magazynowo-garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B, RF | | *Lata realizacji:* | 2021 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Rozliczenie finansowe dostawy pierwszego wyposażenia. | | **Efekt w 2024 r.:**  Rozliczone finansowo zadanie w zakresie budowy budynku magazynowo - garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz wraz z pierwszym wyposażeniem. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.7/24** | | Nazwa zadania: | **Monitoring w rejonie p. tramwajowej Bronowic Małe/Os. Widok** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **60 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *60 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.  2) Zawarcie umowy na dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego.  3) Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozbudowany system monitoringu wizyjnego w rejonie pętli tramwajowej Bronowice Male/os. Widok. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.12/24** | | Nazwa zadania: | **Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *100 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowalnych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowalne w remizie OSP Zbydniowice. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.1z/24** | | Nazwa zadania: | **Bezpieczny Ratownik – Bezpieczny Nowohucianin** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **11 500 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X:* | *11 500zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup motopompy szlamowej dla jednostki OSP z terenu Nowej Huty. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.2z/24** | | Nazwa zadania: | **Skuteczna pomoc, młodzi ratownicy** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **175 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *175 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup pojazdu wielozadaniowego wraz z osprzętem i przyczepą dla OSP Przewóz. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.3z/24** | | Nazwa zadania: | **Bezpieczni w obliczu powodzi** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **110 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *110 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup kontenerów magazynowych, przyczepy lekkiej, motopompy szlamowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OC/B1.4z/24** | | Nazwa zadania: | **Strażacy Ochotnicy dla naszej Dzielnicy** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *15 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OC | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup zabudowy lekkiego samochodu pożarniczego. | | | |

**TRANSPORT**

|  |
| --- |
| **Inwestycje transportowe dofinansowywane przez GMK** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST7.11/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774** | | |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 500 zł** |  | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GK \* | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | *\* Zadanie realizowane przez Województwo Małopolskie. Finansowy udział Gminy Miejskiej Kraków  na podstawie umowy z Województwem Małopolskim.* | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | |  | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wypłata części dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacona część dotacji na rzecz Województwa Małopolskiego. | | | |  |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA LINII TRAMWAJOWYCH, TOROWISK*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.2/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej Cichy Kącik - Azory** | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **742 059 zł** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV, V, VI, VII | | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kącik – Azory. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.5/14** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera - Mistrzejowice) | | | |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 595 700 zł** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2014 - 2045 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice)   1. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuacja pełnienia funkcji dyrektora projektu. 3. Kontynuacja świadczenia kompleksowej obsługi prawnej dla zadania. 4. Zawarcie umów na wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania. 5. Wykonanie dodatkowych opracowań niezbędnych do realizacji zadania. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane: wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji dyrektora projektu, świadczenie kompleksowej obsługi prawnej. Wykonane dodatkowe opracowania niezbędne do realizacji zadania. | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.6c/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap III** (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) **wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej** | | | |  | |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* |  | **15 000 000 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* |  | *15 000 000 zł* | |  | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone finansowo zadanie. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.6d/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST** (os. Krowodrza Górka - Azory) | | | |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 234 090 zł** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST6.11/12** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | | |  |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **91 594 532 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane*  *środki ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania* | *13 341 532 zł*  *78 253 000 zł* | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B, RF | | *Lata realizacji:* | 2012 - 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I, V, VI, VII, XII | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | I. Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.  2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  II. Budowa łącznicy torowiska tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej  1) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU.  2) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  III. Przebudowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo – torowego na odc. Teatr Bagatela – ul. Garbarska wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  IV. Przebudowa węzła rozjazdów Piłsudskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.   V. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą  1) Zakończenie wykonania robót budowlanych.  VI. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Krakowskiej w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie iluminacji Mostu Piłsudskiego  1) Zakończenie rozliczenia finansowego umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. | | **Efekt w 2024 r.:** | | W zakresie zadania I, II, III, IV  Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych.  W zakresie zadania V  Wykonane roboty budowlane.  W zakresie zadania VI  Zakończone rozliczenie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego – branża gazowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST6.13/22** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Bunscha i budowa ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej** | | | |
|  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
|  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zawarta umowa na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ul. Bunscha i budowy ul. Humboldta wraz z budową linii tramwajowej. | | | |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA PARKINGÓW P&R, WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST9.5/16** | | Nazwa zadania: | **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym** | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 188 988 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/ULICP. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/ULICP. | | |

|  |
| --- |
| ***BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DRÓG*** ***WRAZ Z OŚWIETLENIEM ORAZ BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST2.1/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Ciepłowniczej** | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 965 540 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII, XIV, XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST2.2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa Trasy Nowobagrowej** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 875 750 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI, XII, XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone rozliczenie finansowe umowy na opracowanie koncepcji budowy Trasy Nowobagrowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST5.1/04** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **350 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2004 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  | |
|  | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | II etap - od skrzyżowania z ul. Brzeską do ul. Giedroycia:   1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych dla budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do budynku dyspozytorni na pętli Pleszów. 2. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST7.4/06** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej** | | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **41 475 471 zł** | |  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI, XVII, XVIII | | |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Odcinek II – ul. Kocmyrzowska od styku z drogą ekspresową S7 w rejonie ul. Darwina i ul. Poległych w Krzesławicach do działki nr 513 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta w rejonie ul. Bukszpanowej   1. Kontynuacja robót budowlanych.   Odcinek III – ul. Kocmyrzowska na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Bukszpanową do granic administracyjnych Miasta Krakowa   1. Uzyskanie decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | W zakresie odcinka II  Kontynuowane roboty budowlane.  W zakresie odcinka III  Uzyskana decyzja o ZRID. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | mer zadania: | **ZIM/ST7.7/07** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa al. 29 Listopada** (odc. ul. Opolska - granica miasta) | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 000 000 zł** | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *15 000 000 zł* |  |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | |
|  | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone finansowo zadanie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.9/06** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. Iwaszki** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **984 000 zł** | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2006 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, IV | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/ST7.10/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Gen. Okulickiego wraz z budową połączenia drogowego z Rondem Piastowskim i przebudową Ronda Piastowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **196 800 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV, XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.1/21** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Piastowskiej na wysokości planowanego Krakowskiego Centrum Muzyki** | | | |
|  |  | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **320 000 zł** | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.2/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi dojazdowej z osiedla Kliny do stacji SKA  w Opatkowicach** | | | | |
|  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **196 800 zł** | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X |  |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.  Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.3/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Rącznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Targosza do ul. Płk. Barty** | | | | |
|  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **279 825 zł** | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.6/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa schodów przy MDA** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 200 000 zł** | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | | |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowane schody przy MDA. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.7/24** | | Nazwa zadania: | **SUM - Płynna Wspólna Mobilność Miejska** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **229 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi:* | *229 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakup oprogramowania do wdrożenia usługi transportowej służącej poprawie dostępności  komunikacyjnej na peryferyjnych obszarach miasta. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wdrożone oprogramowanie poprawiające dostępność komunikacyjną na peryferyjnych obszarach miasta. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.8/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Maciejkowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **118 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.9/13** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2013 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |  |
|  | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Rozbudowa ul. Przewiewnej   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.   Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na rozbudowę ul. Przewiewnej oraz na rozbudowę ul. Zyndrama  z Maszkowic. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.11/23** | | Nazwa zadania: | **System Zarządzania Strefą Czystego Transportu** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **800 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I -XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wdrożenie systemu do zarządzania SCT. 2. Zawarcie umowy na wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT. 3. Wdrożenie systemu dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wdrożony system do zarządzania SCT.  Wdrożony system dystrybucji naklejek uprawniających do wjazdu do SCT. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.13/24** | | **Nazwa zadania:** | **Stare Miasto zrywa z betonem!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | **55 000 zł**  *55 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024–2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.15/24** | | **Nazwa zadania:** | **Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulicy Korpala** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | **85 000 zł**  *85 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024–2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.18/24** | | **Nazwa zadania:** | **Rozświetlony Nowy Prokocim** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | **65 000 zł**  *65 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | |  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane dwie nowe lampy. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.19/24** | | **Nazwa zadania:** | **Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach III etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | **430 000 zł**  *430 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024–2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Oświetlenie przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul.Wojciechowskiego.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Wykonanie robót budowlanych we wskazanych lokalizacjach.   Oświetlenie przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowane oświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Broniewskiego - przejście między os. Wysokim a os. Jagiellońskim, ul. Broniewskiego - przejście między Plantami Bieńczyckimi na wys. nr 23, ul. Fatimska - przejście przy Hospicjum, ul. Bulwarowa - przejście przy kościele ks. Pallotynów, przejścia przy Zalewie Nowohuckim i przy zbiegu z ul. Wojciechowskiego.  Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla budowy przejścia dla pieszych w ul. Bulwarowej przy zbiegu z ul. Odmogile. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.22/18** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Meiera** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **134 993 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.23/22** | | Nazwa zadania: | **Sadźmy drzewa!** | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | **574 000 zł**  *574 000 zł* | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. 5. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.24/22** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Przemysłowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **181 165 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.25/24** | | **Nazwa zadania:** | **Budowa chodnika przy ulicy Lubockiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | **65 000 zł**  *65 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.:  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | |  | | --- | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.29/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ul. Potockiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **194 340 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.30/10** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Wrony** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **199 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2010 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Rozbudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem Skotnicka – Wrony - Podgórki Tynieckie – etap II.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.33/22** | | Nazwa zadania: | **Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | **1 000 000 zł**  *1 000 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.34/22** | | Nazwa zadania: | **Instalacja lamp drogowych na odcinku ul. Wadowskiej (od Wadowa do Luboczy)** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **49 200 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.37/24** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Blacharskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.38/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa dróg - ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego wraz  z wykonaniem kanalizacji opadowej i osadnikiem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 183 270 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.40/24** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Folwarcznej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **350 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.42/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa podziemnego przejścia pieszo – rowerowego pod układem  drogowo – torowym w rejonie ul. Suchej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **120 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.43/21** | | **Nazwa zadania:** | **Chodnik przy ulicy Łokietka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* | **2 000 000 zł**  *2 000 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.44/21** | | Nazwa zadania: | **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* | **250 000 zł**  *250 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.45/21** | | Nazwa zadania: | **Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VII:* | **460 000 zł**  *460 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2023 r.:** | | Zmodernizowane chodniki m.in. na odcinku ul. Dunin-Wąsowicza, ul. Księcia Józefa i ul. Jodłowej. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.47/22** | | Nazwa zadania: | **Program budowy parkingów lokalnych w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Nabór wniosków. 2. Zawarcie umów o współfinansowanie programu. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 4. Zawarcie umów na opracowanie koncepcji. 5. Opracowanie koncepcji. 6. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 7. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 8. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowalnych. 9. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 10. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 11. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 12. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane i zmodernizowane parkingi w wybranych lokalizacjach Miasta. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZTP/T1.51/11** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiat przystankowych na terenie miasta Krakowa** | | |  | |
|  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 437 520 zł** | | *koncesja:* | *1 437 520 zł* | |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2011 - 2029 | | *Jednostka realizująca:* | ZTP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | |
|  |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: |  | | 1. Posadowienie 20 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. 2. Przeprowadzenie odbioru wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. 3. Rozliczenie finansowe wiat przystankowych posadowionych w ramach środków koncesyjnych. 4. Przeniesienie ok. 5 wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. 5. Rozliczenie finansowe przeniesienia wiat przystankowych w ramach środków koncesyjnych. |  | | **Efekt w 2024 r.:** |  | | Posadowione 20 wiat przystankowych.  Przeniesione ok. 5 wiat przystankowych. |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.53/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Gaik** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **386 657 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana wielowariantowa, wielobranżowa koncepcja. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.57/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa mikroronda na skrzyżowaniu ulic Cechowej i Bojki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **229 887 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI |   Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.60/21** | | Nazwa zadania: | **Wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania  ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odcinkiem chodnika  wzdłuż Mistrzejowickiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **44 157 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.60/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa Placu Nowego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **421 216 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.61/21** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa i rozbudowa ul. Łagiewnickiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **49 446 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | |  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.68/21** | | Nazwa zadania: | **Oświetlenie ul. Wyrwa od ul. Podgórki do Stepowej** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **78 123 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | |  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane oświetlenie przy ul. Wyrwa na odcinku od ul. Podgórki do ul. Stepowej. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.73/22** | | Nazwa zadania: | **Oświetlenie ul. Nazaretańskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **48 328 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.77/22** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Podgórki od ul. Soboniowickiej do ul. Wyrwy** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **393 663 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID/PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID/PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.90/22** | | Nazwa zadania: | **Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **329 997 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | |  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.107/08** | | Nazwa zadania: | **Budowa kładki pieszo-rowerowej ”Kazimierz – Ludwinów”** | | |
|  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **51 000 000 zł** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2008- 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. 2. Kontynuacja pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowalne. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.117/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **97 785 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.121/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Wierzyńskiego** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 075 266 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowana ul. Wierzyńskiego – jeden kierunek. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.123/15** | | Nazwa zadania: | **Budowa ul. 8 Pułku Ułanów** | | | |
|  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **8 361 989 zł** | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2015 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Odcinek 1 - od ul. Zawiłej do rejonu ul. Krępy  Odcinek 3 – od skrzyżowania z ul. Pszczelną do połączenia z Trasą Łagiewnicką  Odcinek 4 – od Trasy Łagiewnickiej do skrzyżowania ul. Brożka, Kapelanka, Grota Roweckiego   1. Zawarcie umowy na wykonania robót budowlanych w zakresie odcinków: 1, 3, 4. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych w zakresie odcinków: 1, 3, 4. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  w zakresie odcinków: 1, 3, 4. 4. Zawarcie umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie odcinków:  1, 3, 4. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie odcinków:  1, 3, 4. 6. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie odcinków: 1, 3, 4.   Odcinek 2 - od rejonu ul. Krępy do skrzyżowania z ul. Pszczelną   1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | W zakresie odcinków 1, 3 i 4  Rozpoczęte roboty budowlane.  Zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego.  W zakresie odcinka 2  Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.133/23** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Brücknera** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **301 350 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przejęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.143/16** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **87 800 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.149/23** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Wrony na odcinku od ul. Chlebicznej do  ul. Topografów** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **156 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana aktualizacja dokumentacji projektowej.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.154/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Witkowickiej** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **528 905 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.155/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Chylińskiego** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowalne. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.168/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Ważewskiego - etap I wraz z rozbudową  ul. Zakarczmie - etap I** | | | |
|  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **78 000 zł** | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | | |
| |  | | --- | |  | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zadanie nr 2: Rozbudowa ul. Ważewskiego od posesji nr 11A i 13 do posesji nr 16, 20. 1) Rozliczenie finansowe. Zadanie nr 3: Rozbudowa ul. Zakarczmie od posesji nr 8 do posesji nr 17.  1) Rozliczenie finansowe. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone finansowo zadania 2 i 3. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.169/16** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Stelmachów i ul. Piaskowej** | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *środki własne Miasta:*  *środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:* | **24 987 572 zł**  *7 000 000 zł*  *17 987 572 zł* | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.178/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej** | | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **95 202 zł** | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.187/17** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Tynieckiej** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe aktualizacji dokumentacji projektowej. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczona finansowo aktualizacja dokumentacji projektowej.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.188/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu** | | | |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **43 296 zł** | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone finansowo zadanie. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.189/17** | | Nazwa zadania: | **Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa - dostosowanie ul. Widłakowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **289 173 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.193/17** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic Rydla, Jadwigi  z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **650 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22. 2. Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22. 3. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana aktualizacja dokumentacji projektowej dla ul. Rydla bl. nr 18, 22. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.206/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy**  **ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława**  **Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania**  **ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **5 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany jednostronny chodnik przy ul. Bogucianka od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława  Śmiałego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyżowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdałego. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.213/17** | | Nazwa zadania: | **Program budowy chodników** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **22 059 811 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Budowa i modernizacja chodników w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa.   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji). 2. Zawarcie umowy/umów na opracowanie dokumentacji projektowej (w tym koncepcji). 3. Opracowanie koncepcji. 4. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 6. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 7. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane chodniki w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.222/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa nowej ulicy łączącej ul. ks. Felińskiego z al. 29 Listopada** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **230 010 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/T1.234/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa wiaduktu nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 749 060 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ZRID. 2. Uzyskanie ostatecznej lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna lub z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.235/18** | | Nazwa zadania: | **Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella Sawickiego i ul. Orlińskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **147 882 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zaktualizowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.254/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od  ul. gen. Bolesława Roi do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **321 100 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX, XI | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.:   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy  ul. Turowicza. 2. Zawarcie umowy na dokończenie wykonania ekranów akustycznych przy ul. Turowicza. 3. Wykonanie ekranów akustycznych przy ul. Turowicza. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane ekrany akustyczne przy ul. Turowicza. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.257/19** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej w okolicy bloku nr 2** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.:   1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.259/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada** | | |
| |  |  | | --- | --- | | Finansowanie w 2024 r.: | **3 729 210 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.: | B | | Lata realizacji: | 2019 - 2024 | | Jednostka realizująca: | ZDMK | | Lokalizacja: | Dzielnica III, IV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany lewoskręt z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.260/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego** | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 240 315 zł** | |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. 2. Zakończenie wykonania robót budowlanych. 3. Ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. służebności przesyłu. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID.  Wybudowana droga łącząca ul. Stella – Sawickiego z Małopolskim Centrum Nauki przy al. Bora Komorowskiego.  Ustanowiona służebność przesyłu. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.262/19** | | Nazwa zadania: | **Układ drogowy w rejonie ul. Wita Stwosza - ul. Bosackiej** | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **577 500 zł** | |  |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF, P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  | |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie rozliczenia finansowego porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym. 2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone rozliczenie finansowe porozumienia z 2012 roku zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Regionalnym Dworcem Autobusowym.  Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID na budowę drogi dojazdowej do Muzeum Armii Krajowej. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.274/20** | | Nazwa zadania: | **Program budowy sygnalizacji świetlnych oraz doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.279/20** | | Nazwa zadania: | **Łączymy dzielnice - budowa podestu wzdłuż ul. Na Błonie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* | 200 000 zł | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót   budowlanych.   1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.282/20** | | Nazwa zadania: | **Bezpieczniej wzdłuż ul. Sołtysowskiej** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VI:* | **350 000 zł**  *350 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 4. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 5. Wykonane robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.289/20** | | Nazwa zadania: | **Program budowy ścieżek rowerowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 475 128 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie opracowania koncepcji. 2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót   budowlanych.   1. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja.  Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.297/20** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **720 000 zł** | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.302/21** | | Nazwa zadania: | **Program modernizacji dróg** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 704 030 zł** | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Rozbudowa ul. Łuczanowickiej od ul. Lubockiej:  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  Rozbudowa ul. Ognistych Wici:  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową:  1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID.  Modernizacja dróg w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskane ostateczne decyzje o ZRID dla rozbudowy ul. Łuczanowickiej, rozbudowy ul. Ognistych Wici  i przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową.  Zmodernizowane drogi w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.304/20** | | Nazwa zadania: | **Przebudowa ul. Starowolskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **348 090 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.309/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej** | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **194 340 zł** | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | |
|  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.311/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Rucianej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **38 967 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.315/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do  ul. Woronicza w Krakowie - etap II strona wschodnia** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 000 000 zł** | |  |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wykonanie robót budowlanych. 2. Przyjęcie zgłoszenia o zakończeniu budowy. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana ścieżka rowerowa wzdłuż al. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Woronicza w Krakowie – etap II strona wschodnia na odcinku ok. 1,4 km. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.317/20** | | Nazwa zadania: | **Program budowy miejsc postojowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 100 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie opracowania koncepcji. 2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót   budowlanych.   1. Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Wykonane roboty budowlane. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja.  Uzyskane ostateczne decyzje o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.319/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa odcinka ulicy Bochenka od ul. Podedworze do  ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parkingowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **98 769 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF   |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Rozliczenie finansowe. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone finansowo zadanie. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.321/21** | | Nazwa zadania: | **Budowa chodnika łączącego ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską (35A) wraz z oświetleniem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **900 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany chodnik łączący ul. Tomickiego z ul. Sołtysowską w rejonie budynku nr 35A. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.323/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ul. Działkowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 400 000 zł** | | *środki własne Miasta:*  *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* | *500 000 zł*  *3 900 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowalnych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowalnych. 3. Rozpoczęcie wykonania robót budowalnych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowalne. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.324/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ronda ul. Ćwiklińskiej ul. Aleksandry** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **196 810 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/ZRID/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/ZRID/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.328/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Dąbskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **308 100 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.330/21** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja ul. Irzykowskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **51 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ZRID. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o ZRID. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.334/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa ul. Borowinowej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2021 - 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie regulacji stanu prawnego działek wchodzących w zakres inwestycji. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZDMK/T1.335/21** | | Nazwa zadania: | **Rondo u zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **84 870 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie opracowania koncepcji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.336/23** | | **Nazwa zadania:** | **Kraków zrywa z betonem - II edycja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* | **150 000 zł**  *150 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.337/23** | | **Nazwa zadania:** | **Szybciej tramwajem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* | **300 000 zł**  *300 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.339/23** | | **Nazwa zadania:** | **Krowodrza zrywa z betonem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **150 000 zł**  *150 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach. 2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych. 3. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 6. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB/przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych na przebudowę drogi wraz z wyprowadzeniem zieleni w wybranych lokalizacjach tj.: ul. Wrocławska 14 -18, ul. Lubelska 19, ul. Mazowiecka (od ul. Lubelskiej do Ronda Żołnierzy Wyklętych), ul. Mazowiecka 24, ul. Sienkiewicza 34, ul. Racławicka 26, ul. Śląska 8.  Rozpoczęte roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.342/23** | | **Nazwa zadania:** | **Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24.** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **480 000 zł**  *480 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.344/23** | | **Nazwa zadania:** | **Zieleń na Plac Bohaterów Getta** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **290 200 zł**  *290 200 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB/przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.346/23** | | **Nazwa zadania:** | **Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach kontynuacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **320 000 zł**  *320 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.347/23** | | **Nazwa zadania:** | **Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **600 000 zł**  *600 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/T1.349/23** | | **Nazwa zadania:** | **Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul Darwina w Luboczy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **90 000 zł**  *90 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane. | | |

|  |
| --- |
| ***METRO*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/ST11.1/17** | | Nazwa zadania: | **Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie** | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **634 392 zł** | | *środki własne Miasta niekwalifikowane* | *334 390 zł* | | *środki własne Miasta kwalifikowane* | *178 050 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,*  *niepodlegające zwrotowi* | *121 952 zł* | |  |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I, II, III, V, XIV, XV, XVI | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie decyzji o ŚU. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana decyzja o ŚU.  Zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy pierwszego etapu linii premetra. | | | |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ***KONCEPCJE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GK/ST12.1/18** | | Nazwa zadania: | **Koncepcje programowo-przestrzenne rozwoju systemu transportu** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 360 814 zł** | |  |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | GK | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII, XIII, XV, XVII, XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Budowa linii tramwajowej Mały Płaszów – Rybitwy 2. Zakończenie wykonania koncepcji programowo - przestrzennej. 3. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 4. Budowa linii tramwajowej Prokocim Szpital – os. Rżąka 5. Złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ŚU. 6. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 7. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów (ZIT) 8. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 9. Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicą Bolesława Śmiałego a ulicą Benedyktyńską oraz przebudowa ulicy Benedyktyńskiej 10. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 11. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU dla budowy parkingu P+R przy przystanku kolejowym Kraków – Złocień 12. Uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 13. Budowa Trasy Balickiej  (ul. gen. Marii Wittek) 14. Zakończenie wykonania dokumentacji koncepcyjnej. 15. Złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o ŚU. 16. Przystanki osobowe na linii kolejowej nr 100 na odcinku Kraków Łobzów – Kraków Płaszów oraz na linii kolejowej nr 8 na odcinku Kraków Główny – Kraków Prądnik Czerwony 17. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 18. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji 19. Rozpoczęcie opracowania dokumentacji koncepcyjnej. 20. Budowa węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy 21. Ogłoszenie zamówienia publicznego na przygotowanie wniosku oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 22. Zawarcie umowy na przygotowanie wniosku i uzyskanie ostatecznej decyzji o ŚU. 23. Rozpoczęcie realizacji opracowania. | | **Efekt w 2024 r.:**  W zakresie zadania I, VI  Złożony kompletny wniosek o wydanie decyzji o ŚU.  W zakresie zadania II, III, IV, V  Uzyskana ostateczna decyzja o ŚU.  W zakresie zadania VII  Rozpoczęte opracowanie dokumentacji koncepcyjnej.  W zakresie zadania VIII  Rozpoczęta realizacja opracowania. | | | |

**GOSPODARKA KOMUNALNA**

**Program cmentarnictwa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/U1.1/10** | | Nazwa zadania: | **Budowa cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **5 083 650 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta:* | *150 000 zł* | | *koncesja:* | *4 933 650 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2010-2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).  2) Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego (etap III).  3) Rozliczenie opłat wynikających z decyzji administracyjnych.  4) Wykonanie robót budowlanych cmentarza (etap III).  5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie cmentarza (etap III). | | **Efekt w 2024 r.:**  Oddany do użytkowania cmentarz (etap III). | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZCK/U1.6/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa cmentarza Prądnik Czerwony – Batowice II** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZCK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Przesłanie zaproszeń do składania ofert na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.  2) Zawarcie umowy / zlecenia na dostawę i montaż szlabanu wjazdowego.  3) Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego. | | **Efekt w 2024 r.:**  Dostarczony i zamontowany szlaban wjazdowy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZCK/U1.10/23** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Starego Cmentarza Podgórskiego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 162 557 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta:* | *900 000 zł* | | *NFRZK:* | *262 557 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZCK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja wykonania robót budowlanych.  2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego.  3) Pełnienie nadzoru autorskiego.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:**  Wykonane roboty budowlane. | | | |

**Pozostałe zadania inwestycyjne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/H1.5/22** | | **Nazwa zadania:** | **Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… Smoki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | **50 000 zł**  *50 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/H1.6/22** | | **Nazwa zadania:** | **Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co krok** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | **50 000 zł**  *50 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZDMK/H1.7/22** | | **Nazwa zadania:** | **Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co krok** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | **50 000 zł**  *50 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZDMK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zamontowane figurki smoków w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **KS/H1.10/24** | | **Nazwa zadania:** | **Katalog mebli miejskich dla miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | KS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Przesłanie zapytania ofertowego.  2) Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą.  3) Realizacja umowy na opracowanie koncepcji, wizualizacji, prototypów i kart katalogowych mebli miejskich.  4) Opracowanie Katalogu mebli miejskich. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowany katalog mebli miejskich z koncepcją, wizualizacją i kartami katalogowymi oraz prototypami wybranych mebli. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Numer zadania:** | **ZZM/H1.15/23** | | **Nazwa zadania:** | **Wrocław ma krasnale, a krakowski Zwierzyniec… smoki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:*  *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | **100 000 zł**  *100 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie figurek smoków.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.  2) Zawarcie umowy na posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII.  3) Posadowienie figurek smoków na terenie dzielnicy VII. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Posadowione 4 figurki smoków na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec. | | |

**OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA**

**Program ochrony i kształtowania zieleni miejskiej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O1.1/21** |  | | Nazwa zadania: | **Program rozwoju OZE w GMK (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 799 729 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021-2026 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Opracowanie ekspertyz nośności dachów.  2) Zawarcie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych.  3) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych.  4) Opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych.  5) Zawarcie umowy na montaż kompensatorów.  6) Zamontowanie układów do kompensacji mocy biernej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowane ekspertyzy, wykonane projekty instalacji fotowoltaicznych, wykonane instalacje fotowoltaiczne, zamontowane kompensatory mocy biernej w wybranych obiektach i budynkach stanowiących własność GMK. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O1.6/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja toalet miejskich w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **380 253 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana modernizacja 4 toalet wolnostojących. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.12/23** | | Nazwa zadania: | **CoFarm4Cities** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **323 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta.:* | *16 150 zł* | | *środki budżetu Państwa:* | *48 450 zł* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *258 400 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęte roboty budowlane dla zagospodarowania działki przy ul. Orlej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.18/22** | | Nazwa zadania: | **Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **24 523 306 zł** | | *środki własne Miasta.:* | *7 602 225 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *NFOŚiGW* | *16 921 081 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.  2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.  3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.  4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.  5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.  6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu  poprawy jakości powietrza. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.19/23** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z otoczeniem** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa dla modernizacji pomnika w Parku Lotników Polskich wraz z jego otoczeniem. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.26/23** | | Nazwa zadania: | **Planty Dębnickie na Monte Cassino** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **710 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *710 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zagospodarowane tereny zielone (mała architektura, nawierzchnie, zieleń) wzdłuż ul. Monte Cassino. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/O1.28/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa ogólnodostępnej tężni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w strefie C Uzdrowiska Swoszowice** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.29/24** | | Nazwa zadania: | **Plac Sikorskiego – zielone podwórko w sercu Krakowa!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *50 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.30/24** | | Nazwa zadania: | **Wybieg dla psów w Dzielnicy II** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.31/24** | | Nazwa zadania: | **Tężnia solankowa w Parku Zaczarowanej Dorożki** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *80 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.32/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **90 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *90 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.33/24** | | Nazwa zadania: | **Mini plac zabaw na Placu Omłotowym** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.34/24** | | Nazwa zadania: | **Plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Kleparskim** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **60 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *60 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 11) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.35/20** | | Nazwa zadania: | **Planty Podgórskie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 432 329 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI, XII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich.  2) Zakończenie robót budowlanych w Parku Aleksandry. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie zabezpieczenia skarpy potoku prokocimskiego wraz z przebudową odwodnienia oraz budowy chodnika wraz z oświetleniem w Parku Jerzmanowskich. Zakończone roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu Parku Aleksandry. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.37/24** | | Nazwa zadania: | **Naprawmy alejki parkowe w Parku Kleparskim c.d.** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **600 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *600 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowane alejki spacerowe w Parku Kleparskim. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.40/24** | | Nazwa zadania: | **Łączymy Bronowickie Parki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *500 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane kolejne etapy rewitalizacji parków na terenie Dzielnicy VI Bronowice. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.41/24** | | Nazwa zadania: | **Skwerek przy Młynówce** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **45 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *45 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.42/21** | | Nazwa zadania: | **Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **250 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane zagospodarowanie wokół Stawu Płaszowskiego w zakresie oświetlenia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.43/24** | | Nazwa zadania: | **Park przy Forcie w Bronowicach etap 2** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **350 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *350 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonany kolejny etap zagospodarowania Parku przy Forcie w Bronowicach, działka nr 167/57 obr. 2 Krowodrza o pow. ok. 2 ha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O1.44/24** | | Nazwa zadania: | **Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *70 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Opracowanie dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.45/24** | | Nazwa zadania: | **Ostoja przyrody w zagajniku miejskim w pobliżu Ronda Chełm** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **35 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *35 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **CM/O1.46/24** | | Nazwa zadania: | **Mini tężnia solankowa w Dzielnicy I** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **35 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *35 500 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | CM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana mini tężnia solankowa przy ul. Krupniczej 38. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.47/24** | | Nazwa zadania: | **Park w Łagiewnikach - etap VI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **575 025 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *575 025 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany kolejny etap Parku w Łagiewnikach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.48/24** | | Nazwa zadania: | **Opatkowicki Park przy ul. Dębskiego - zalesienie skarpy.** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **70 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *70 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.49/24** | | Nazwa zadania: | **Zielone miejsce spotkań sąsiedzkich na Klinach** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *15 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.53/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Banacha** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | **Zakres rzeczowy w 2024 r.:** | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zagospodarowany skwer wraz alejką oraz oświetleniem pomiędzy ul. Stefana Banacha a ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.54/24** | | Nazwa zadania: | **333 000 zł na Park Kurdwanowski** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **333 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *333 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany kolejny etap Parku Kurdwanowskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.55/24** | | Nazwa zadania: | **600 000 zł na Park Duchacki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *200 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonany kolejny etap Parku Duchackiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.56/24** | | Nazwa zadania: | **Utworzenie Parku Rzecznego Aleksandry część północna** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **678 720 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *678 720 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany Park Rzeczny Aleksandry - część północna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.57/22** | | Nazwa zadania: | **Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja VIII* | *50 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V, VI | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zagospodarowany teren Młynówki Królewskiej w rejonie ul. Lindego (działki 213, 182/2, 330 i 214/2 obr. Krowodrza) oraz w rejonie ul. Grottgera. Wybudowana nowa ścieżka przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. Filtrowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.60/24** | | Nazwa zadania: | **Problem znika jak nie zalewa chodnika** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana przebudowa chodnika na działce nr 303/35, obręb 55, jedn. ewid. Podgórze. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.61/24** | | Nazwa zadania: | **Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej – 2 etap** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.62/24** | | Nazwa zadania: | **Zielono Mi!!! oraz wokół Nas!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *50 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.64/24** | | Nazwa zadania: | **Ławki Leżaki Gry podwórkowe na Zielonym Skwerze przy Lipskiej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **15 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *15 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.65/24** | | Nazwa zadania: | **Czyste powietrze na Podgórzu - czas na mchofiltry!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *20 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.67/24** | | Nazwa zadania: | **Zielony skwer przy ul. Galicyjskiej i Centralnej** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.68/24** | | Nazwa zadania: | **Zielony Zakątek na os. Piastów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **40 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *40 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.69/24** | | Nazwa zadania: | **Oznakowanie trasy parkrun Zielony Jar** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **27 300 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *27 300 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane oznakowanie trasy parkrun w Parku Zielony Jar Wandy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.71/24** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja działki nr 507/2 przy ulicy Podstawie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *30 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.73/24** | | Nazwa zadania: | **Zielona Krupnicza** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 200 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie rozliczenia robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozliczone roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.90/23** | | Nazwa zadania: | **Park Kurczaba** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **629 079 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Wielicką a ul. Kurczaba. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.91/23** | | Nazwa zadania: | **Park Złocień** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **351 832 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane w Parku Złocień. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.92/23** | | Nazwa zadania: | **Park kieszonkowy przy ul. Dekerta 15** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.93/23** | | Nazwa zadania: | **Park Krakowianek** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **989 323 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane w Parku Krakowianek przy ul. Prądnickiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.99/23** | | Nazwa zadania: | **Park Grzegórzecki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 700 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane w zakresie nawierzchni, obiektów małej architektury oraz oświetlenia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.126/18** | | Nazwa zadania: | **Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2018-2024 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.  2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.  3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji w ramach Programu.  4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.  5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.  6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacone dofinansowania dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu termomodernizacji. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.128/18** | | Nazwa zadania: | **Zaciągnij się po TĘŻNIE - SOLANKOWE orzeźwienie dla Krakowa** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 500 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IV:* | *2 500 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV/XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** |   Wybudowana tężnia solankowa przy ul. Padniewskiego. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.133/22** | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja Parku Wyspiańskiego** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **769 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *769 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowany Park Wyspiańskiego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.134/18** | | Nazwa zadania: | **"Spotkajmy się na podwórku" - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 989 348 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2018-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane w os. Hutniczym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.152/22** | | Nazwa zadania: | **Zielony Skwer „Ptasi Zagajnik” przy ul. Myśliwskiej** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *200 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany zielony skwer „Ptasi Zagajnik”, tj. posadowione elementy małej architektury, wykonane oświetlenie oraz nasadzenia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.156/22** | | Nazwa zadania: | **Plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu - Ścieżka zdrowia** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **600 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *600 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu. Zagospodarowany teren w rejonie skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej o pow. 0,52 ha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.161/22** | | Nazwa zadania: | **Bieńczycka fontanna - co to za Planty, bez żadnej fontanny?** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **480 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *480 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana fontanna oraz zagospodarowany teren zielony na Plantach Bieńczyckich. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.162/22** | | Nazwa zadania: | **Cała naprzód- plac zabaw dla odważnych** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **350 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *350 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowany plac zabaw przy ul. Kantorowickiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O1.167/22** | | Nazwa zadania: | **Life Pact - Czynnik ludzki: Adaptacja miasta na potrzeby jutra** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 258 455 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta.:* | *1 212 548 zł* | | *NFOŚiGW* | *833 359* | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *1 212 548 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica: III, IV, VIII, XI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obszarów zieleni, zielono-niebieskiej architektury na wybranych działkach.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  4) Opracowanie dokumentacji projektowej.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane ogrody deszczowe wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w oparciu o rozwiązania bazujące na naturze w wybranych lokalizacjach na terenie Krakowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.168/22** | | Nazwa zadania: | **Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap** | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja VIII:* | *200 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowana ścieżka w rejonie ul. Na Błonie, ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego oraz utworzona strefa rekreacji przy ul. Filtrowej i ul. Zygmunta Starego. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.177/22** | | Nazwa zadania: | **Park Kolejowy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II, XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie robót budowlanych etapu I.  2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane etapu I Parku Kolejowego. Opracowana dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Powstańców Wielkopolskich do bulwarów Wisły. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O1.191/20** | | Nazwa zadania: | **Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (Portfel Projektów "Zeroemisyjny Kraków")** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2020-2025 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Programu.  2) Przeprowadzenie kwalifikacji złożonych wniosków i przyznanie dotacji.  3) Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach Programu.  4) Przeprowadzenie rozliczenia finansowego.  5) Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów.  6) Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacone dofinansowanie dla wybranych beneficjentów w celu finansowego wsparcia zadań z zakresu odnawialnych źródeł energii. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/O1.245/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa wybiegu dla szympansów i makaków japońskich** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **10 162 256 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.253/21** | | Nazwa zadania: | **Prądnicka vis a vis ul. Zbożowej - młodzieżowy skatepark** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 200 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany skatepark przy ul. Prądnickiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/O1.254/21** | | Nazwa zadania: | **System energii odnawialnej do celów ogrzewania budynków mieszkalnych i wytwarzania energii** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi:* | *6 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie badań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynków. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane badania w zakresie wykorzystania energii odnawialnej dla celów ogrzewania budynku położonego przy ul. Działkowej 26. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.269/22** | | Nazwa zadania: | **Park Zielony Jar Wandy - budowa toalety oraz wymiana i dostawienie urządzeń** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 365 851 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Zakończenie robót budowlanych etap I. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane etapu I. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.281/23** | | Nazwa zadania: | **Posadźmy drzewa na Rynku Głównym** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 270 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* | *1 270 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.   2) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Posadzone drzewa na Rynku Głównym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.283/23** | | Nazwa zadania: | **Park Białe Morza** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja IX:* | *1 000 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  5) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  6) Wykonanie robót budowlanych.  Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.307/23 Park Miejski na Białych Morzach. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zagospodarowany teren o pow. 34 ha na terenie Białych Mórz. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.284/23** | | Nazwa zadania: | **Łączymy parki 2.0** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *100 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończenie I etapu Parku Bronowickiego przy ul. Rydla. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.286/23** | | Nazwa zadania: | **Prawo do fikołków na bulwarach Zieleń Architektura do zabawy** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **454 321 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *454 321 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowany teren zielony pomiędzy ul. Piekarską i ul. Skawińską o pow. ok 2 700 m2. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.287/23** | | Nazwa zadania: | **Zazieleńmy II Dzielnicę** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **181 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *181 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane i zmodernizowane nawierzchnie chodników na terenach zielonych Dzielnicy II. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.290/23** | | Nazwa zadania: | **Zielona Wieczysta** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **546 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *546 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana rewitalizacja terenu zielonego wokół bloków przy ul. Tadeusza Kantora, ul. Łąkowej/ul. Janusza Meissnera i ul. Pawła Włodkowica. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.293/23** | | Nazwa zadania: | **Chabrowy Trakt aż do Opolskiej - Park Rzeczny Tonie** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **240 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *240 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznych decyzji o PNB.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane alejki wraz z oświetleniem w Parku Rzecznym Tonie. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.295/23** | | Nazwa zadania: | **Poidła parkowe w Parku Krowoderskim i Białoprądnickim** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *100 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane poidła w Parku Białoprądnickim wraz z niezbędną infrastrukturą. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.299/23** | | Nazwa zadania: | **Tradycyjny zielony ogród z retencją i udziałem mieszkańców** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **115 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *115 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica V | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowany teren zielony przy alei Kijowskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.303/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa parku linowego i tras wspinaczkowych na Bielanach** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **880 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *880 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany park linowy i trasy wspinaczkowe na Bielanach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.304/23** | | Nazwa zadania: | **Parki kieszonkowe w Twojej okolicy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **560 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *560 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Utworzone parki kieszonkowe w wybranych lokalizacjach na terenie Dzielnicy VIII. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.305/23** | | Nazwa zadania: | **Ścieżka Lubostroń** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **80 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *80 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana leśna ścieżka dydaktyczna na terenie osiedla Ruczaj. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.306/23** | | Nazwa zadania: | **Park w Łagiewnikach - etap V** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *1 500 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonany V etap Parku w Łagiewnikach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.307/23** | | Nazwa zadania: | **Park Miejski na Białych Morzach** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **479 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *479 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IX | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie badań środowiska przyrodniczego. 2. Zakończenie opracowania koncepcji wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.   3) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  4) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  6) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  7) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  8) Wykonanie robót budowlanych.  Zadanie współfinansowane z zadaniem inwestycyjnym nr ZZM/O1.283/23 Park Białe Morza. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone badania przyrodnicze. Opracowana koncepcja. Opracowana dokumentacja projektowa i wykonane roboty budowlane dla obszaru Białych Mórz o powierzchni 34 ha. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.310/23** | | Nazwa zadania: | **Park Tuchowski zamiast drogi** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **170 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *170 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XI | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany Park Tuchowski. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.314/23** | | Nazwa zadania: | **Połączone parki** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **639 464 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *639 464 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.   2) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  3) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane połączenie piesze pomiędzy ul. Ściegiennego a Parkiem Jerzmanowskich. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.317/23** | | Nazwa zadania: | **Podgórski Tajemniczy Ogród (Ogród Społeczny)** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **432 500 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *432 5000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany Ogród Społeczny. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.319/23** | | Nazwa zadania: | **Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia cd.** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **559 580 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *559 580 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany Pumptrack – rowerowy plac zabaw – ścieżka zdrowia. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.321/23** | | Nazwa zadania: | **Siłownia na Oświecenia - kontynuacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **345 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *345 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowana siłownia na terenie działki nr 114/40 obręb 5 Nowa Huta. Wykonane nasadzenia zieleni oraz utworzony tor przeszkód. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.322/23** | | Nazwa zadania: | **Rozbujane Planty Bieńczyckie – Strefa relaksu i wypoczynku** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **270 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *270 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zamontowane elementy małej architektury i wykonane nasadzenia zieleni na terenie Plant Bieńczyckich. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.323/23** | | Nazwa zadania: | **Błonie 4.0** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **220 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *220 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowany teren działki nr 140/1 obr. 4, jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Zakole. Wybudowane nowe elementy infrastruktury sportowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.325/23** | | Nazwa zadania: | **Miasteczko ruchu drogowego w Branicach** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 800 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *1 800 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane miasteczko rowerowe w Branicach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.326/23** | | Nazwa zadania: | **Przylasek Wyciąski - strefa relaksu** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **520 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *520 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana strefa rekreacji przy ul Siejówka. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.327/23** | | Nazwa zadania: | **Doposażenie placu zabaw w Ruszczy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *1 000 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowany plac zabaw w Ruszczy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.330/23** | | Nazwa zadania: | **Rolkowisko freestyle Płaszów** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **240 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *240 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany ogólnodostępny plac do jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnogach czy deskorolkach o nawierzchni betonowej przy ul. Lipskiej Bocznej na części działki nr 31/57, obr. 19 Podgórze. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O1.331/23** | | Nazwa zadania: | **Ścianka tenisowa w Czyżynach** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **220 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja IX:* | *220 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana ścianka tenisowa w Czyżynach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **WS/O1.3z/24** | | Nazwa zadania: | **Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **180 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X:* | *180 000 zł* | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | WS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/S1.14/24** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja boisk sportowych na krakowskich Bielanach** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **60 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *60 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/S1.15/24** | | Nazwa zadania: | **Boisko i plac zabaw zamiast cementowni na Zakrzówku** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **80 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *80 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/S1.16/24** | | Nazwa zadania: | **Park Klinówka Parkour** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **25 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *25 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB / przyjęte zgłoszenie wykonania robót budowlanych. | | | |

**Program ochrony przeciwpowodziowej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.3/22** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa zbiornika retencyjnego w os. Grębałów, w rejonie ul. Folwarcznej na działce gminnej nr 320/2 obr 11 Nowa Huta** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **JP/O2.6/13** |  | | Nazwa zadania: | **Zadania związane z realizacją "Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych"** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **200 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | RF | | *Lata realizacji:* | 2013-2024 | | *Jednostka realizująca:* | JP | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie materiałów i ogłoszenie naboru o udzielenie dotacji celowej w ramach Krakowskiego   programu małej retencji wód opadowych i roztopowych.   1. Zawarcie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji celowej w ramach krakowskiego Programu małej retencji wód opadowych i roztopowych. 2. Przeprowadzenie rozliczenia finansowego. 3. Wypłata dofinansowania dla wybranych beneficjentów. 4. Zakończenie rozliczenia finansowego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wzrost montowanych systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.13/20** |  | | Nazwa zadania: | **Wykonanie rowów odwadniających i kolektorów zgodnie z koncepcją odwodnienia obszaru Luboczy** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Przebudowa rowów wzdłuż ulicy Burzowej   1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych 2. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.15/20** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa przepompowni "Kabel"** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni. 2. Zawarcie umowy na opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni. 3. Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej. 5. Zawarcie umowy na wykonanie kanałów opadowych. 6. Rozpoczęcie wykonania kanałów opadowych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNB na budowę zbiornika retencyjnego i przepompowni.  Rozpoczęta budowa kanałów opadowych w rejonie ul. Prokocimskiej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.17/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa kanału ulgi na Sudole Dominikańskim (pot. Rozrywka)** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Rozpoczęcie opracowania materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (PNRI). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o PNRI na budowę kanału ulgi. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.20/20** |  | | Nazwa zadania: | **Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **800 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Widłakowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.27/23** |  | | Nazwa zadania: | **Opracowanie wariantowej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa z uwzględnieniem odwodnienia terenu** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **480 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji. 2. Opracowanie koncepcji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana wariantowa koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Drwina Długa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/O2.28/23** |  | | Nazwa zadania: | **Odwodnienie Parku Maćka i Doroty** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **357 000 zł** | | *Budżet obywatelski dzielnic - edycja IX* | *357 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji administracyjnych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane decyzje administracyjne. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.29/23** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 462 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęta budowa zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Burzowej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KEGW/O2.30/23** |  | | Nazwa zadania: | **Opracowanie projektów budowlanych układów odwodnieniowych zgodnie z opracowanymi koncepcjami obszarowymi** |  | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **470 280 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | KEGW | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I -XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | | |

**MIESZKALNICTWO**

**Program pozyskiwania mieszkań**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/M1.1/20** |  | | Nazwa zadania: | **Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **400 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego/przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowalnych.  2) Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowane lub zmodernizowane wybrane lokale komunalne. | | | |

**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Budowa i przebudowa placówek oświatowo - wychowawczych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **CM/E1.11/22** | | Nazwa zadania: | **Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza 38 - modernizacja dachu** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **307 565 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | CM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowany i przygotowany do instalacji fotowoltaicznej dach budynku Centrum Młodzieży. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.27/24** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124 przy ul. Henryka Sucharskiego 38 w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **5 750 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **SP 39/E1.28/24** | | Nazwa zadania: | **Dla każdego coś dobrego!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **40 000 zł** | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *40 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SP 39 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na doposażenie placu zabaw. 2. Zawarcie umowy na doposażenie placu zabaw. 3. Doposażenie placu zabaw. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Doposażony plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39, ul. Jachowicza 5. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZSP 15/E1.29/24** | | Nazwa zadania: | **Spotkania pod chmurką** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **140 000 zł** | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *140 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZSP 15 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej. 4. Przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych. 5. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 6. Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego. 7. Pełnienie nadzoru inwestorskiego. 8. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie robót budowlanych. 9. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 10. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Utworzone dodatkowe miejsce do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz odpoczynku i spotkań dla mieszkańców na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Seweryna Goszczyńskiego 44. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.30/24** | | Nazwa zadania: | **Strefa edukacyjno- wypoczynkowa przy SP nr 78 ul. Jaskrowa 5** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **150 000 zł** | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *150 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | SP 78 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie PFU. 2. Zawarcie umowy na opracowanie PFU. 3. Opracowanie PFU. 4. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 6. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Utworzona strefa edukacyjno-wypoczynkowa przy Szkole Podstawowej nr 78, ul. Jaskrowa 5. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.32/24** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30 – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **250 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wymienione okna. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.33/24** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7 - dobudowa pawilonu przedszkolnego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **EK/E1.37/20** | | Nazwa zadania: | **Zintegrowany System Zarządzania Oświatą 2.0** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **910 800 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | EK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I-XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie Migracji do ZSZO 2.0 – wersja E8:  * Wdrożenie Sprzedaży (Moduł sprzedaż), * Wdrożenie Należności i Zobowiązań (Moduł finanse), * Wdrożenie Księgi Głównej (Moduł księgowość), * Wdrożenie Kadr i Płac (Moduł płacowy i Moduł e-deklaracje), * Wdrożenie Gospodarki Magazynowej (Moduł gospodarka magazynowa), * Wdrożenie Majątku (Moduł środki trwałe i Moduł mobilna inwentaryzacja ST), * Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt 1-5 umowy (Moduł e-sprawozdania), * Wdrożenie Silnika raportującego z katalogiem raportów, o których mowa w pkt. 6-11 umowy (Moduł e-sprawozdania).  1. Odbiór prac wdrożeniowych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończona migracja technologiczna aplikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą 2.0 w Krakowie do nowej wersji oprogramowania E8. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.38/24** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 (SP 133),  ul. Mieczysława Wrony 115** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024-2027 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 2. Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.79/21** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z budynkiem Samorządowego Przedszkola nr 133 przy ul. Tynieckiej 122** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2027 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Przesłanie zaproszeń do składania ofert na wykonanie wycinki drzew. 2. Zawarcie umowy na wykonanie wycinki drzew. 3. Wykonanie wycinki drzew. 4. Wykonanie robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.91/23** | | Nazwa zadania: | **Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Ptaszyckiego 9 - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowane pomieszczenia kuchenne. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **LO XI/E1.92/23** | | Nazwa zadania: | **Liceum Ogólnokształcące nr XI, os. Teatralne 33 – modernizacja ogrodu przyszkolnego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | LO XI | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. 4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana rewitalizacja ogrodu przyszkolnego o powierzchni 3 750 m2. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.146/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62, ul. Ćwikłowa 1** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **7 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 – 2025 | | *Jednostka realizująca:* | SP 62 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uporządkowanie terenu budowy. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.148/23** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8 – izolacja budynku** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **800 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonana izolacja ścian budynku szkoły. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MDK-BE/E1.153/20** | | Nazwa zadania: | **MDK, ul. Na Wrzosach 57 – adaptacja strychu** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | MDK-BE | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej. 4. Zawarcie umowy na zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej. 5. Zakup pierwszego wyposażenia do pracowni plastycznej – Galerii Sztuki Dziecięcej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowane i zaadaptowane na potrzeby pracowni plastycznych poddasze o powierzchni 470 m2 wraz z rozbudową budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, filia ul. Na Wrzosach 57 o klatkę schodową z windą oraz wyposażona pracownia plastyczna – Galeria Sztuki Dziecięcej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.154/20** | | Nazwa zadania: | **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15, ul. Grochowa 23** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **7 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Wykonanie robót budowlanych – II etap (stan surowy otwarty). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane – II etap (stan surowy otwarty). | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.158/21** | | Nazwa zadania: | **Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Prusa 18 - rewitalizacja elewacji** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **719 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | MCOO | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zrewitalizowana elewacja. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **MCOO/E1.160/21** | | Nazwa zadania: | **Przedszkole Samorządowe nr 94, os. Ogrodowe 3 - modernizacja budynku** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 800 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2025 | | *Jednostka realizująca:* | P 94 | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych – I etap. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane – I etap. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZSIPCNS/E1.1z/24** | | Nazwa zadania: | **Zakupy inwestycyjne Zespołu Szkół i Placówek pn. ”Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” ul. Tyniecka 6** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **600 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZSIPCNS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakup autobusu na potrzeby uczniów z dysfunkcją wzroku w „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” | | | |

**SPORT I REKREACJA**

**Budowa i przebudowa obiektów sportowych i rekreacyjnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.1/19** | | Nazwa zadania: | **Budowa Całorocznego Ośrodka Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej-Myśliwskiej w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.  3) Aktualizacja dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zaktualizowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.4/17** | | Nazwa zadania: | **Budowa krytej pływalni z niecką sportową 50 metrową przy ul. Monte Cassino 31 w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2017 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.  3) Aktualizacja dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zaktualizowana dokumentacja projektowa. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.8/24** | | Nazwa zadania: | **Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 520 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X* | *1 520 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowana i przebudowana bieżnia wraz z oświetleniem przy ul. Parkowej 12a. | |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.9/24** | | Nazwa zadania: | **Siłownia przy Szkole Podstawowej nr 93** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X* | *150 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 93, ul. Szlachtowskiego 31. | |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.10/24** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X* | *500 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 72, al. Modrzewiowa 23. | |  |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.11/22** | | Nazwa zadania: | **KS Kolejarz Prokocim - modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 700 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Przebudowany budynek sanitarno – szatniowy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.12/24** | | Nazwa zadania: | **Boisko Sportowe** | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **561 900 zł** | |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X* | *561 900 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Budowa boiska do koszykówki w okolicy skrzyżowania ul. Sołtysowskiej i ul. Centralnej. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.13/24** | | Nazwa zadania: | **Sportowy kompleks na Złotym Wieku** | | |
|  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **600 000 zł** | |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X* | *600 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XV | | |
|  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  3) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o PNB/ przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB / przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego wykonanie robót budowlanych.  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  7) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 77,  os. Złotego Wieku 36. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.17/24** | | Nazwa zadania: | **KS Wanda – modernizacja** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **20 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji projektowej.  2) Zawarcie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.  3) Aktualizacja dokumentacji projektowej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zaktualizowana dokumentacja projektowa. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.21/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa basenu przy SP 92, os. Strusia 19** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **720 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Wykonanie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. Wykonane prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.38/22** | | Nazwa zadania: | **Przygotowanie inwestycji sportowych na terenie GMK** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **270 600 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I - XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja opracowania rozpoczętych koncepcji/dokumentacji projektowych.   2) Odbiór wykonanych koncepcji/dokumentacji projektowych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowane koncepcje/dokumentacje projektowe dla inwestycji sportowych w wybranych lokalizacjach na terenie GMK. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.39/22** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja infrastruktury na terenie klubów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 700 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I - XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych.   4) Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zmodernizowana infrastruktura na terenach klubów sportowych. | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.41/23** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie WLKS Krakus Swoszowice, przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 950 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych* | *3 950 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica X | |  |
|  | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** |   Zmodernizowane boiska przy ul. Moszyńskiego 9 wraz z oświetleniem, piłkochwytami, drenażem oraz wyposażeniem sportowym. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.44/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa krytej pływalni przy SP 129, os. Na Stoku 34** | | |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | |  |
|  | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** |   Rozpoczęte roboty budowlane. | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/S1.61/22** | | Nazwa zadania: | **Budowa Młodzieżowego Ośrodka w Łuczanowicach** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **3 600 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.  2) Wykonanie robót budowlanych.  3) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowany budynek Ośrodka Młodzieżowego w Łuczanowicach. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.64/23** | | Nazwa zadania: | **KS Grębałowianka – modernizacja obiektów sportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja robót budowlanych na terenie boiska treningowego.  2) Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej boiska głównego.  3) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej.  4) Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB.  5) Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).  6) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych (boisko główne).  7) Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych (boisko główne). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane boisko treningowe. Rozpoczęte roboty budowlane na boisku głównym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.74/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa kompleksu sportowego os. Wolica** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2023 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 3. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.115/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa krytej pływalni na terenie KS Clepardia przy ul. Mackiewicza wraz z modernizacją istniejącego kąpieliska otwartego** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 300 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2027 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozpoczęte roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.119/20** | | Nazwa zadania: | **Modernizacja obiektów RKS Juvenia** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.121/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa boiska sportowego na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 496 442 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowane boisko sportowe o wym. 62 x 33 m ze sztuczną trawą na terenie os. Mogiła wraz ze świetlicą środowiskową i zagospodarowaniem terenu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.143/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa hali widowiskowo - sportowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **12 031 850 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana przyszkolna hala widowiskowo – sportowa o wymiarach boiska ok. 23 m x 44 m oraz zaplecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIS/S1.146/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa hali sportowej przy VIII LO, ul. Grzegórzecka 24** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 919 400 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica II | | |
|  |  |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem szatniowym i wewnętrznym układem komunikacyjnym. | | | |

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**

**Rewaloryzacja i renowacja obiektów zabytkowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/K1.1/20** |  | **ZZM/K1.1/20** |  | | Nazwa zadania: | **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** |  | **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | *Lokalizacja:* | XVII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych.  3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane roboty budowlane związane z modernizacją Dworu Badenich, os. Wadów. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.5/24** |  | | Nazwa zadania: | **DKF Kino Kuźnia** |  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **295 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *budżet obywatelski dzielnic – edycja X:* | *295 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie zakupu i montażu sprzętu kinowego oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano zakup i montaż sprzętu kinowego oraz wyposażenia sali kinowej w Klubie Kuźnia, os. Złotego Wieku 14. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.7/23** |  | **ZZM/K1.1/20** |  | | Nazwa zadania: | **Rewaloryzacja unikatowego zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza** |  | **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **100 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | VII | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie: opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej  w Willi Decjusza. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej  w Willi Decjusza. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/K1.9/22** |  | | Nazwa zadania: | **Rewitalizacja i modernizacja Fortu nr 31 św. Benedykt w celu przystosowania do nowych funkcji** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **4 648 241 zł** | | *środki własne Miasta:* | *1 500 000 zł* | | *NFRZK:* | *3 148 241 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2022-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja* | Dzielnica XIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. 3. Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. 4. Rozpoczęcie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** |   Opracowana dokumentacja projektowa rewitalizacji i modernizacji Fortu nr 31 św. Benedykt wraz z otaczającym terenem w celu przystosowania do funkcji centrum edukacji dzieci i młodzieży z zakresu nauk ścisłych. Rozpoczęte roboty budowlane. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/K1.27/20** |  | | Nazwa zadania: | **Rekultywacja i zagospodarowanie terenów po zniszczonych elementach Fortu Nr 2 "Kościuszko"** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 157 981 zł** | | *środki własne Miasta:* | *6 000 000 zł* | | *NFRZK:* | *157 981 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych.  3. Wykonanie robót budowlanych.  4. Zawarcie umów na opracowanie dokumentacji projektowych.  5. Opracowanie dokumentacji projektowych.  6. Zawarcie umów na pełnienie nadzoru autorskiego. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykonane: prace budowlano-konserwatorskie oraz aranżacja zieleni i małej architektury. Opracowane dokumentacje projektowe. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K1.28/21** |  | | Nazwa zadania: | **Modernizacja Kossakówki** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 813 300 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2021-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.:  Dofinansowanie: kontynuacji robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienia nadzoru konserwatorskiego, wykonania nadzorów autorskich, pełnienia funkcji inwestora zastępczego, opracowania projektu aranżacji wnętrz, zakupu elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano: kontynuację robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, pełnienie nadzoru konserwatorskiego, wykonanie nadzorów autorskich, pełnienie funkcji inwestora zastępczego, opracowanie projektu aranżacji wnętrz, zakup elementów wyposażenia, wystroju i wystawy oraz ich konserwacji i renowacji. | | | |

**Budowa i adaptacja budynków na cele kulturalne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/SK2.2/21** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa budynku usługowego ”Krakowskie Centrum Muzyki” przy**  **ul. Piastowskiej w Krakowie** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **114 911 899 zł** | | *środki własne Miasta:* | *15 911 899 zł* | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* | *99 000 000 zł* | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2021-2024 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Zakończenie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.4/23** | | Nazwa zadania: | **Adaptacja lokali przy ul. ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Dofinansowanie wykonania robót budowlanych oraz zakupu pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Dofinansowano wykonanie robót budowlanych oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowej filii bibliotecznej przy ul. ks. Meiera 16c. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.6/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Kultury - Klub 303** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **150 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |  |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1.Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji.  2.Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji.  3.Opracowanie koncepcji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury - Klub 303. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.7/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa budynku przy ul. Młodej Polski 7 na potrzeby społeczności**  **Dzielnicy VI** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **211 140 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2020-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VI | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Uzyskana ostateczna decyzja o PNB. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.8/24** | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Kultury w Ruszczy** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **150 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVIII | | |
| |  | | --- | |  | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. 3. Opracowanie koncepcji. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja budowy Domu Kultury w Ruszczy. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.10/24** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **50 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |
|  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.  2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.  3. Opracowanie koncepcji i PFU. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i PFU dla Centrum Aktywności na os. Jagiellońskim. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.11/24** |  | | Nazwa zadania: | **Utworzenie Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora przy ul. Fatimskiej 8** |  | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **80 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XVI | | |  |
|  | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji i PFU.  2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji i PFU.  3. Opracowanie koncepcji i PFU. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana koncepcja i PFU dla Bieńczyckiego Ośrodka Kultury wraz z Centrum Aktywności Seniora. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.18/23** | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Kultury z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **400 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P | | *Lata realizacji:* | 2023-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica IV | | |
| Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF |  |
| |  | | --- | |  | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji. 2. Zawarcie umowy na opracowanie koncepcji. 3. Opracowanie koncepcji. 4. Ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. 5. Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. 6. Opracowanie dokumentacji projektowej. 7. Uzyskanie ostatecznej decyzji o PNB. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskana ostateczna decyzja o PNB dla budowy Domu Kultury  z Klubem Seniora w Bronowicach Wielkich. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.21/16** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie** |  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 500 000 zł** | |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | *środki własne Miasta:* | *15 500 000 zł* | | *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:* | *15 000 000 zł* | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016-2025 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica VIII |   Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Kontynuacja robót budowlanych. 2. Ogłoszenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej. 3. Zawarcie umowy na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Kontynuowane roboty budowlane. Zawarta umowa na usługę doradztwa w zakresie mechaniki scenicznej. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZBK/K2.24/22** |  | | Nazwa zadania: | **Muzeum Witrażu, al. Krasińskiego 23 - modernizacja podwórka i budynku** |  | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **600 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2022-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZBK | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1. Ogłoszenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.  2. Zawarcie umów na wykonanie robót budowlanych. 3. Wykonanie robót budowlanych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończone roboty budowlane w zakresie modernizacji podwórka. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/K2.26/16** |  | **ZZM/K1.1/20** |  | | Nazwa zadania: | **Budowa Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej** |  | **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** |  | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **2 758 816 zł** | |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2016-2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| Zakres rzeczowy w 2024 r.:  1. Zakończenie robót budowlanych. | |
| **Efekt w 2024 r.:** | |
| Wybudowany budynek Domu Kultury przy ul. Koszykarskiej. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Numer zadania: | **KD/K2.37/17** |  | **ZZM/K1.1/20** |  | | Nazwa zadania: | **Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"** |  | **Adaptacja i modernizacja Dworu Badenich, os. Wadów** |  | | | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **9 088 500 zł** | |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2017-2025 | | *Jednostka realizująca:* | KD | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIII | | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | | |
| Zakres rzeczowy w 2024 r.: | |
| Dofinansowanie: robót budowlanych w Szarym Domu, memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienia nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowania projektu i realizacji elementów wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, kontynuacji wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonania 5 makiet, obsługi prawnej zamówień publicznych, konsultacji merytorycznych w branży budowlanej. | |
| **Efekt w 2024 r.:** | |
| Dofinansowano: roboty budowlane w Szarym Domu, memoriale oraz terenie poobozowym, pełnienie nadzorów autorskich oraz inwestorskich wszystkich branż, opracowanie projektu i realizację elementów wystawy stałej w Muzeum KL Plaszow, kontynuację wykonania Pomnika Dźwiękowego KL Plaszow, wykonanie 5 makiet, obsługę prawną zamówień publicznych, realizację konsultacji merytorycznych w branży budowlanej. | |

**ADMINISTRACJA I FINANSE – ZARZĄDZANIE MIASTEM**

**Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury informatycznej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **IT/A1.1/99** | | Nazwa zadania: | **System informatyczny UMK** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **16 400 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 1999 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | IT | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | **Rozbudowa aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych w tym: Modyfikacje Aplikacji Imeri, Rozbudowa Systemu Informatycznego UMK o moduł do obsługi zmian geodezyjnych na potrzeby obsługi podatków lokalnych, USGM - Modyfikacja aplikacji Gospodarka Materiałowa (tym integracje z ST Środki Trwałe, FK\_JB, EZD PUW, BZZIT), Uruchomienie wersji 64-bitowej Systemu ZSOZ GEO-INFO w SI UMK, SKARB - zmiany w procesach, SOVAT - Funkcjonalność - Weryfikacja kontrahentów na białej liście podatników VAT + modyfikację, Modyfikacje w Systemie Atmosfera, BIGMK – zbiór modyfikacji aplikacji, Rozbudowa CLEARPASS, INTG\_NOWY- wdrożenie integratora w UMK, ISDP - rozbudowa Webservice**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.  2) Zawarcie umów na rozbudowę aplikacji wchodzących w skład SI UMK w celu realizacji zadań związanych z integracją aplikacji dziedzinowych.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.  2) Zawarcie umów na zakup i wdrożenie oprogramowania narzędziowego IT, licencji oraz praw autorskich do wartości niematerialnych i prawnych.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.  2) Zawarcie umów na modernizację i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Realizacja projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.  2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu Strategicznego Informatyzacji Gminy Miejskiej Kraków.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Realizacja projektów Programu RDZEŃ (w tym: Stradom 2.0, EZN - Ewidencji zasobu nieruchomości GMK, interfejsy integracyjne SOS i ST)**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektów Programu RDZEŃ.  2) Zawarcie umów na realizację projektów Programu RDZEŃ.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Realizacja projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m–Kraków**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m–Kraków.  2) Zawarcie umów na realizację projektu aplikacji mobilnej integrującej usługi miejskie m–Kraków.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Rozbudowa infrastruktury dla Systemu Otago**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.  2) Zawarcie umów na rozbudowę infrastruktury dla Systemu Otago.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór.  **Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej**  1) Ogłoszenie zamówienia publicznego na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.  2) Zawarcie umów na realizację zadań związanych z Prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.  3) Realizacja umów.  4) Odbiór. | | **Efekt w 2024 r.:**  Kontynuowana modernizacja i rozbudowa Systemu Informatycznego UMK. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OR/A1.4/10** | | Nazwa zadania: | **Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **900 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | B | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2026 | | *Jednostka realizująca:* | OR | | *Lokalizacja:* | Dzielnice I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Ogłoszenie zamówień publicznych na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.  2) Zawarcie umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.  3) Odbiór umów na rozbudowę BIP MK, Serwisu Informacyjnego UMK i Gminnego Serwisu Informacyjnego.  4) Ogłoszenie zamówień publicznych na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.  5) Zawarcie umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.  6) Odbiór umów na innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.  7) Ogłoszenie zamówienia publicznego na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.  8) Zawarcie umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków.  9) Odbiór I etapu umowy na rozbudowę serwisu miejskiego Magiczny Kraków. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Rozbudowany BIP MK, Serwis Informacyjny UMK i Gminny Serwis Informacyjny.  Wdrożone innowacyjne przedsięwzięcia Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego, w tym związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rozbudowany serwis miejski Magiczny Kraków. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZIM/A1.9/07** | | Nazwa zadania: | **Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Załęczu 2** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **750 809 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2007 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZIM | | *Lokalizacja:* | Dzielnica XIV | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1.Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.  2.Uzyskanie decyzji o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK.  3.Opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym. | | **Efekt w 2024 r.:**  Rozliczenie finansowe zadania w zakresie hali nr 3 Archiwum Miejskiego UMK.  Uzyskana ostateczna decyzja o PNB na przebudowę budynku administracyjnego Archiwum Miejskiego UMK.  Opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza dla hali nr 3 obiektu Archiwum, w celu jej integracji z budynkiem administracyjnym. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **OU/A1.29/18** | | Nazwa zadania: | **Dostosowanie budynków UMK do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 900 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | P, B | | *Lata realizacji:* | 2018 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | OU | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | 1) Kontynuacja wykonania dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.  2) Wykonanie robót budowalnych w zakresie dostosowania budynku do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. | | **Efekt w 2024 r.:**  Opracowana dokumentacja projektowa dla budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.  Dostosowany budynek przy ul. Lubelskiej 27 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. | | | |

**PLANOWANIE PRZESTRZENNE I ARCHITEKTURA – GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA**

**Gospodarowanie mieniem Miasta – odszkodowania**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/SA1.2/19** | | Nazwa zadania: | **Wypłata odszkodowań z tytułu zrealizowanych strategicznych inwestycji drogowych** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
|  |  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/ST6.5/20** | | Nazwa zadania: | **Budowa linii tramwajowej KST, etap IV** (ul. Meissnera – Mistrzejowice) | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **5 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2020 – 2026 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica III, XV | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Wypłacanie odszkodowań (na podstawie ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowania). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.2/09** | | Nazwa zadania: | **Wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych** | | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2009 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Ustalenie i wypłata odszkodowań w postępowaniu administracyjnym za nieruchomości nabyte na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Zakończona wypłata odszkodowań. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.3/10** | | Nazwa zadania: | **Realizacja roszczeń odszkodowawczych** | | |  |
|  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **6 000 000 zł** | |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2010 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Ustalenie i wypłata odszkodowań za:  - działki geodezyjnie wydzielone pod drogi na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami,  - działki zajęte pod istniejące drogi na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wypłacone odszkodowania w zakresie dysponowanych środków. | | | |

**Gospodarowanie mieniem Miasta – wykupy**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/SA1.1/00** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie nieruchomości dla inwestycji strategicznych zrealizowanych  w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **1 000 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2000 – 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF. | | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Działania dla pozyskania nieruchomości w drodze wykupów dla inwestycji strategicznych zrealizowanych  w latach poprzednich i dla ochrony korytarzy transportowych. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.1/07** | | Nazwa zadania: | **Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta** | | | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **5 500 000 zł** | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2007 - 2024 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I - XVIII | | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | | | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Wykupy gruntów związanych z inwestycjami drogowymi objętymi listą hierarchiczną.  Wykupy nieruchomości pod bieżące inwestycje ogólnomiejskie.  Wykupy nieruchomości zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  Pozyskiwanie gruntów w drodze pierwokupów.  Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych w związku z realizacją celów publicznych.  Przejęcie gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne w oparciu o zawierane porozumienia na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych.  Zakup terenów o bardzo atrakcyjnej lokalizacji do zasobu Miasta, jako rezerwa dla przyszłych zamierzeń inwestycyjnych oraz utrzymania terenów zielonych.  Wykupy gruntów i nieruchomości dla:  - utworzenia parku przy ul. Aleksandry,  - utworzenia parku rzecznego Drwinki,  - utworzenia parków miejskich,  - utworzenia parku Młynówka Królewska,  - utworzenia parku rzecznego Dłubni,  - utworzenia parku Ruczaj.  Wykupy terenów, które w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania terenu mają być wykorzystane na realizację zadań własnych Gminy.  Wykup nieruchomości na Wzgórzu Kaim wraz z działkami umożliwiającymi dojazd.  Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Pozyskane tereny i nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **GS/A2.4/19** | | Nazwa zadania: | **Pozyskanie terenu Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła)** | |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **30 000 000 zł** | **264 327 zł** | |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2019 - 2028 | | *Jednostka realizująca:* | GS | | *Lokalizacja:* | Dzielnica I | |
| |  | | --- | | Całkowity zakres rzeczowy: wg WPF | |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.:  Wykup nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła). | | **Efekt w 2024 r.:** | | Wykupione nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego w rejonie ul. Kopernika (obszar Wesoła). | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Numer zadania: | **ZZM/A2.10/24** | | Nazwa zadania: | **Stwórzmy Wspólnie Las Krakowian** | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Finansowanie w 2024 r.:* | **900 000 zł** | | *budżet obywatelski ogólnomiejski – edycja X:* | *900 000 zł* | |  |
| |  |  | | --- | --- | | *Faza procesu inwestycyjnego w 2024 r.:* | T | | *Lata realizacji:* | 2024 | | *Jednostka realizująca:* | ZZM | | |
|  |  |
| |  | | --- | | Zakres rzeczowy w 2024 r.: | | Wykup nieruchomości celem zwiększania lesistości Krakowa. | | **Efekt w 2024 r.:** | | Pozyskane nieruchomości w zakresie dysponowanych środków. | | | |